АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОЛЮБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Любинского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2024 года № 10-п                                                                                                 с. Боголюбовка

О внесении изменений в Постановление Администрации Боголюбовского сельского поселения от 01.11.2018 № 99-п «Об утверждении муниципальной программы Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

В соответствии с разделом 6 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области от 24 июля 2013 года № 62-п, руководствуясь Уставом Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области от 01.11.2018г. № 99-п «Об утверждении муниципальной программы Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» следующие изменения:

1.1 приложение к постановлению Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Об утверждении муниципальной программы Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Боголюбовский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Боголюбовского сельского поселения                                                              В.В.Козловская

Приложение

к постановлению Администрации

Боголюбовского сельского поселения

Любинского муниципального района Омской области

от 25.01.2024г. № 10-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие экономического потенциала

Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального

района Омской области»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 гг. |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, достижения достойного уровня жизни населения поселения, создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в поселении |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение функционирования Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области. 2. Оптимизация, развитие модернизация и строительство коммунальных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения для сохранения работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния на основании утвержденной программы социально-экономического развития Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области. 3. Совершенствование системы, обеспечивающей общественную безопасность и защиту населения от пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций. 4. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах сельского поселения. 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении. 6. Обеспечение благоприятных условий для развития сельского хозяйства на территории сельского поселения. 7. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях 8. Повышение уровня комфортности проживания и благоустройства общественных территорий 9. Разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований Омской области (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» комплекса процессных мероприятий «Подготовка документов территориального планирования Омской области и муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Муниципальное управление и управление имуществом в Боголюбовском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области. 2. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области. 3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области. 4. Обеспечение безопасности дорожного движения в Боголюбовском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области. 5. Повышение энергетической эффективности экономики Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе. 6. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 7. Формирование комфортной городской среды Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области 8. Комплексное развитие сельских территорий Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования составил: 40 138 105,41 рублей, в том числе по годам: 2019 – 4 889 508,39 рублей, в т.ч. 149 771,20 рублей на ремонт автомобильной дороги в с.Боголюбовка по ул.Школьная (от дома № 28 до дома № 32) Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области; в том числе 28947,60 рублей на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 2020 – 4 106 721,77 рублей 2021 – 6 001 870,25 рублей, в т.ч. 199263,60 рублей на ремонт автомобильной дороги в с.Боголюбовка по ул.Советская от д. № 9 до д. № 13 Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области 2022 – 6 281 449,34 рубля, в т.ч. 88730,00 рублей на ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная (от дома №27 до дома №13) в с.Боголюбовка Любинского муниципального района Омской области; 246005,64 рубля «Устройство спортивной площадки в с.Боголюбовка, ул.Школьная, д29 Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области 2023 – 7 451 904,35 рублей, в т.ч. 257 147,64 рублей на ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная (от дома №28 до дома №40) в д.Астрахановка Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области; 333 072,62 рубля на устройство ограждения на территории кладбища в с.Боголюбовка Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области. 2024 – 5 746 781,58 рублей, в том числе 317492,44 рублей на Устройство детской спортивной площадки, расположенной по адресу: Омская область, Любинский район, с.Боголюбовка, ул.Школьная,28 Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области; 103 918,48 рублей на ремонт автомобильной дороги в с.Боголюбовка от перекрестка ул.Дорожная до ул.Советская д.27 Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области; 50 000,00 рублей - Разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований Омской области (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» комплекса процессных мероприятий «Подготовка документов территориального планирования Омской области и муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории 2025 – 5 659 869,73 рублей. Финансирование подпрограммы производится за счет налоговых и неналоговых доходов поступлений нецелевого и целевого характера из бюджета муниципального района и областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | - Уровень выполнения мероприятий в сфере установленных функций деятельности Администрации Боголюбовского сельского поселения: 2019г-100 %, 2020-100%, 2021г-100 %, 2022г-100 %, 2023г-100 %, 2024г-100 %, 2025-100%. - Обеспечение доли объектов недвижимости, находящихся в собственности Боголюбовского сельского поселения поставленных на государственный кадастровый учет, в отношения которых изготовлены технические и межевые планы: 2019г-100 %, 2020-100%, 2021г-100 %, 2022г-100 %, 2023г-100 %.;2024-100%; 2025-100%. - 3.Улучшение жилищных условий граждан сельского поселения; 2019г-20%, 2020г-20%, 2021г-20%, 2022г-20%, 2023г-20%, 2024г-20%, 2025-20%. 4. Увеличение доли площади муниципальных жилых домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт; 2019г-50 %, 2020-50%, 2021г-50 %, 2022г-50 %, 2023г-75 %, 2024г-75 %, 2025-75%. 5. Увеличение доли площади освещаемых улиц Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области 2019г-80 %, 2020-85%, 2021г-90 %, 2022г-95 %, 2023г-100 %, 2024г-100%, 2025-100%. 6.Повышение доли учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории Боголюбовского сельского поселения, в которых были распространены информационно-просветительские материалы, наглядные пособия, рекомендации, буклеты, плакаты, листовки по антитеррористической теме; 2019г-75 %, 2020-80%, 2021г-85 %, 2022г-90 %, 2023г-95 %, 2024г-100 %, 2025г-100%. 7.Повышение доли наглядной агитации по противопожарной пропаганде на территории Боголюбовского сельского поселения; 2019г-75 %, 2020-80%, 2021г-85 %, 2022г-90 %, 2023г-95 %, 2024г-100 %, 2025-100%. 8.Превышение доли запаса ГСМ: 2019г-80 %, 2020-80%, 2021г-80 %, 2022г-90 %, 2023г-95 %, 2024г-100 %, 2025- 100%. 9. Улучшение материально-технической базы ДПД: 2019г-24 %, 2020-25%, 2021г-26 %, 2022г-27 %, 2023г-28 %, 2024г-30 %, 2025- 40%. 10. Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения, в т.ч. 103 918,48 рублей на ремонт автомобильной дороги в с.Боголюбовка от перекрестка до ул.Советская д.27 Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области площадью 1470 (тыс.кв.м.). Увеличение площади текущего ремонта автомобильных дорог Боголюбовского сельского поселения: 2019г-0,5 %, 2020-10%, 2021г-25 %, 2022г-35 %, 2023г-50 %, 2024г-60 %, 2025-65%. 11.Увеличение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения; 2019г-24 %, 2020-28%, 2021г-32 %, 2022г-38 %, 2023г-43 %, 2024г-47 %, 2025- 50%. 12.Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальными учреждениями Боголюбовского сельского поселения, расчеты за которую, осуществляются с использованием приборов учета; 2023г-205 ед., 2020-199,9 ед., 2021г-192,9 ед., 2022г-192,9 ед., 2023г-192,9 ед., 2024г-192,9 ед., 2025- 192,9ед. 13.Увеличение доли установленных энергосберегающих осветительных приборов в общем количестве установленных осветительных приборов; 2019г-90 %, 2020-90%, 2021г-100 %, 2022г-100 %, 2023г-100 %, 2024г-100 %, 14.Увеличение доли граждан, ведущих ЛПХ:2019г-12 %, 2020-15%, 2021г-15 %, 2022г-15 %, 2023г-15 %, 2024г-20 %, 2025-20%. 15.Уровень обеспеченности местами (площадками) накопления ТКО с контейнерами: 2019-100%. 16. Обеспечение населения сетевым газом к 2025 году -196 домов. 17. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий |

Раздел II. Характеристика текущего состояния социально – экономического развития Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

Численность населения по состоянию на 01.01.2024 года 1007 человек (+23 чел к уровню прошлого года), в том числе: с. Боголюбовка - 587 чел., д. Андреевка - 96 чел., д. Астрахановка - 232 чел., д. Большемогильное -87 чел.

На территории сельского поселения действуют одна средняя общеобразовательная школа, сельская библиотека, работают три ФАПа -Боголюбовский, Астрахановский и Большемогильский, Дом Культуры – с.Боголюбовка и клуб – д.Астрахановка, розничную торговлю осуществляют два магазина – Любинское Райпо, один- ИП Андреева Н.Н., один – ИП Мишина Г.А., котельная ООО «Централь», которая отапливает объекты социальной сферы, зона отдыха ИП Шененберг А.А.

Среднемесячная зарплата работников, занятых у субъектов малого предпринимательства в 2023 году составила (юридических лиц) – 19,5 тыс. рублей (+1,0 тыс.руб. к уровню 2022г.), у индивидуальных предпринимателей – 18,0 тыс. рублей (+2,2 тыс.руб. к уровню 2022г.).  Численность занятых на малых предприятиях – 25 человек, в том числе в ООО «ПРОДО ЗЕРНО» цех №6 - 11 чел., ООО «Централь»- 8 чел., у индивидуальных предпринимателей – 6 человек.

По состоянию на 1 января 2024 года Уровень общей безработицы в поселении 4,3 %.. Отмечено ухудшение в демографической ситуации. За 2023 год родилось 9 человек (+1 к уровню 2022г.), умерло 10 (+5 к уровню 2022г.), прописалось по месту жительства 8 человек (-12 чел. к уровню 2022г.), выбыло 37 человек (+7 чел. к уровню 2022г.). В результате естественная убыль населения 1 чел., миграционная убыль -29 человек. На территории Боголюбовского сельского поселения осуществляются выплаты всех видов, предусмотренных областным законодательством пособий (доплат) гражданам, имеющим детей, беременным женщинам.

Сельскохозяйственным производством в сельском поселении занимаются ООО «ПРОДО ЗЕРНО» цех№ 6, ИП Лутченков А.А. и 276 личных подсобных хозяйства. Основное производственное направление в животноводстве – производство молока и мяса КРС и свинины, в растениеводстве – производство зерновых и кормовых культур. По состоянию на 01 января 2023 года в Боголюбовском сельском поселении зарегистрировано 5 субъектов малого предпринимательства, из них 2 юридических лица, 3 индивидуальных предпринимателя. Предпринимательство в сельском поселении сконцентрировано в следующих отраслях: торговля и общественное питание (16%), сельское хозяйство (68%), оказание жилищно-коммунальных услуг населению (16%). В настоящее время на территории Боголюбовского сельского поселения в сфере розничной торговли насчитывается 4 объекта. Из них два магазина, торгующие товарами повседневного спроса индивидуальных предпринимателей и два магазина Любинского Райпо. Численность занятых в сфере торговли составляет 8 человек.

Теплотехническое хозяйство

На территории Боголюбовского сельского поселения централизованное теплоснабжение существует только в с.Боголюбовка (тепловой энергией обеспечены 3,3 тыс.кв.м.- общественных зданий и 0,28 тыс.кв.м. –производственных помещений). В с.Боголюбовка действует одна изолированная система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельной ООО «Централь». Котельная ООО «Централь» имеет установленную тепловую мощность котлоагрегатов 2,49 Гкал/ч, располагаемая- 2,16 Гкал/ч и годовую выработку теплоты около 1,7 тыс. Гкал. Для выработки тепловой энергии используется каменный уголь. Протяженность тепловых сетей составляет 1,2 км. Прокладка 1194 м. теплопроводов осуществлена подземным способом в непроходных каналах. Тепловыми камерами сети не оборудованы. Тип системы теплоснабжения - закрытый, сетевая вода циркулирует в тепловой сети и используется как теплоноситель, но из сети не отбирается. Система теплоснабжения характеризуется высокой степенью надежности. Более 85% тепловых сетей имеют срок эксплуатации менее 15 лет.

Установленный тариф на отопление в 2023 году составляет: 5503,53 рублей/Гкал. Расчеты за теплоэнергию производятся согласно заключенным договорам с ООО «Централь». Отпуск тепла с коллекторов котельной ООО «Централь» за отопительный период 2022-2023гг. составил 1726 Гкал.

Потребители тепловой энергии не оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами и получают тепловую энергию непосредственно от котельной. В 2021 году в котельной установлен счетчик учета тепловой энергии.

В 2017 году приобретен резервный стационарный дизельный источник электроснабжения мощностью 20 кВт. В 2018 и в 2019 годах приобретены новые отопительные котлы КВр-1,25- 2шт.

Жилищное хозяйство

В Боголюбовском сельском поселении числится 281 жилой дом, из них 33 двухквартирных дома. Один дом находится в муниципальной собственности сельского поселения; пять квартир правоустанавливающих документов не имеют и остальные 303 – находятся в частной собственности граждан. 183 жилых дома отапливаются природным газом, остальные отапливаются печным отоплением. Общая площадь жилья составляет- 13478,4 кв.м. Средний процент износа жилого фонда составляет 35%. Ремонтом жилого фонда занимаются собственники жилья.

Энергетическое хозяйство

Энергоснабжение на территории Боголюбовского сельского поселения осуществляет ОАО «МРСК Сибири»- «Омскэнерго». В сельском поселении числится 9 подстанций, на которых стоят приборы учета электроэнергии. Все они находятся в рабочем состоянии. Протяженность уличных сетей составляет 11,2 км. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности имеются в наличии со всеми потребителями электрической энергии. Техническое состояние электросетей удовлетворительное. Включение и отключение уличного освещения происходит по заданному времени с помощью реле времени. Расчет за потребленную электроэнергию производится согласно заключенному договору. Изготовлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Администрации Боголюбовского сельского поселения в декабре 2012 года. В 2017 году все уличное освещение переведено на энергосберегающие лампы, заменено 104 лампы.

Водопроводно-канализационное хозяйство

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. По состоянию на 01.01.2023 года на территории сельского поселения имеются общественные колодцы в количестве 5шт. В 2012 году были выделены средства в сумме 500,0 тыс.руб. из областного бюджета на изготовление водозаборной скважины в с.Боголюбовка и межпоселкового водопровода протяженностью 13 м. и 99,6 тыс.руб. из районного бюджета на изготовление скважины в д.Андреевка. За счет средств бюджета сельского поселения и района построены скважины: в д.Астрахановка и д.Большемогильное, две скважины в с.Боголюбовка ул.Советская и в 2017 году построен новый колодец взамен завалившегося по ул.Зеленая. В 2018 году капитально отремонтированы два общественных колодцев в д.Большемогильное и в с.Боголюбовка ул.Школьная. В 2019 году отремонтированы колодцы в д.Астрахановка и с.Боголюбовка ул.Зеленая. В 2020 году отремонтирована скважина в д.Астрахановка и общественный колодец в с.Боголюбовка ул.Школьная. В 2021 году отремонтирован общесмтвенный колодец в с.Боголюбовка ул.Центральная. Контроль качества питьевой воды ведется согласно производственной программе контроля качества питьевой воды в соответствии с нормами Сан ПиН. С филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Омской области в Любинском районе» ежегодно заключается договор на проведение лабораторных исследований качества питьевой воды. Водопроводные и канализационные сети отсутствуют.

Газовое хозяйство

На территории Боголюбовского сельского поселения построен межпоселковый газопровод, внутрипоселковый газопровод в д.Астрахановка и с.Боголюбовка. Население 183 домов пользуются природным газом, остальные пользуется сжиженным газом в баллонах.

Дорожное хозяйство

На территории Боголюбовского сельского поселения находятся 12 внутрипоселковых дорог общей протяженностью 12,8 км., из них 5,8 км. дорог с грунтовым покрытием и 7 км с асфальтовым покрытием. Износ асфальтового покрытия составляет 90%. На все 12 внутрипоселковых дорог оформлены свидетельства на право собственности. В 2016 году проложен асфальт по ул.Школьная 300 м. (1500 кв.м.), в 2018 году проложен асфальт по

ул.Центральная 100 м. (520 кв.м), в 2019 году- по ул.Школьная 165 м. (806 кв.м), в  2020 году – по ул.Советская 142м (696 кв.м), в 2021 году – по ул.Советская 171,9 м (843 кв.м.), в 2021 году – по ул. Советская-171,9 м (843,5кв.м.), 2022- по ул.Школьная 270м (1323кв.м.), 2023-ул.Центральная д.Астрахановка- 230м (1,1385кв.м.).

Раздел 3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является - создание условий для устойчивого социально-экономического развития Боголюбовского сельского поселения, достижения достойного уровня жизни населения поселения, создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в поселении.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение функционирования Администрации Боголюбовского сельского поселения.

2. Оптимизация, развитие модернизация и строительство коммунальных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения для сохранения работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния на основании утвержденной программы социально-экономического развития Боголюбовского сельского поселения.

3. Совершенствование системы, обеспечивающей общественную безопасность и защиту населения от пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций.

4. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах сельского поселения

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении.

6. Обеспечение благоприятных условий для развития сельского хозяйства на территории сельского поселения.

7. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования посредством разработки схемы территориального планирования муниципального, генеральных планов, а также правил землепользования и застройки населенных пунктов сельского поселения.

Для развития территории сельского поселения, прежде всего, нужно создать условия для развития жилищного сектора, обеспечение предоставления земельных участков под строительство коммунальной инфраструктуры.

Изыскать возможности для строительства водозаборных скважин из подземных источников во всех населенных пунктах сельского поселения и подключение поселкового водопровода к жилым домам.

Создать условия для повышения доступности приобретения жилья для граждан с различным уровнем доходов с привлечением внебюджетных источников финансирования.

- Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации

Реализация Программы позволит улучшить техническое состояние инженерной инфраструктуры сельского поселения в части строительства объектов жилья и социальной сферы, что приведет к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических задач:

- повышение качества и надежности водо-, теплоснабжения потребителей; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; снижение эксплуатационных затрат;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня энергобезопасности;

- снижение потерь энергоресурсов;

- приведение сетей в нормативное состояние.

- создание благоприятного инвестиционного климата для развития экономики сельского поселения;

- развитие сельского хозяйства сельского поселения;

- информационное обеспечение инновационного развития экономики сельского поселения;

- совершенствование форм и методов работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  профилактике противопожарной безопасности на территории сельского поселения;

- совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения

- создание условий для развития сельского хозяйства на территории Боголюбовского сельского поселения

- совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения, в т.ч. 103 918,48 рублей на ремонт автомобильной дороги в с.Боголюбовка от перекрестка ул.Дорожная до ул.Советская д.27 Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области площадью 1,470 (тыс.кв.м.).

- разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований Омской области (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» комплекса процессных мероприятий «Подготовка документов территориального планирования Омской области и муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия для дальнейшего социально-экономического развития и повышения уровня жизни сельского поселения, а также проводить работу по повышению эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции сельского поселения, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий Программы.

- Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы составляет 7 лет: с 2019 по 2025 год.

Отдельные этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

Раздел 6.Объем и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам ее реализации

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы в целом составляет:

40 138 105,41 рублей, в том числе по годам:

2019 – 4 889 508,39 рублей, в т.ч. 149 771,20 рублей на ремонт автомобильной дороги в с.Боголюбовка по ул.Школьная (от дома № 28 до дома № 32) Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области;

в том числе 28947,60 рублей на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

2020 – 4 106 721,77 рублей

2021 – 6 001 870,25 рублей, в т.ч. 199263,60 рублей на ремонт автомобильной дороги в с.Боголюбовка по ул.Советская от д. № 9 до д. № 13 Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

2022 – 6 281 449,34 рубля, в т.ч. 88730,00 рублей на ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная (от дома №27 до дома №13) в с.Боголюбовка Любинского муниципального района Омской области; 246005,64 рубля «Устройство спортивной площадки в с.Боголюбовка, ул.Школьная, д29 Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

2023 – 7 451 904,35 рублей, в т.ч. 257 147,64 рублей на ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная (от дома №28 до дома №40) в д.Астрахановка Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области;

333 072,62 рубля на устройство ограждения на территории кладбища в с.Боголюбовка Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

2024 – 5 746 781,58 рублей, в том числе 317492,44 рублей на Устройство детской спортивной площадки, расположенной по адресу: Омская область, Любинский район, с.Боголюбовка, ул.Школьная,28 Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области;

103 918,48 рублей на ремонт автомобильной дороги в с.Боголюбовка от перекрестка ул.Дорожная до ул.Советская д.27 Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области;

50 000,00 рублей - Разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований Омской области (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» комплекса процессных мероприятий «Подготовка документов территориального планирования Омской области и муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории.

2025 – 5 659 869,73 рублей.

Финансирование подпрограммы производится за счет налоговых и неналоговых доходов поступлений нецелевого и целевого характера из бюджета муниципального района и областного бюджета.

Основными источниками финансирования являются:

- средства федерального бюджета;

-средства областного бюджета;

- средства районного бюджета

-средства бюджета Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области;

- внебюджетные источники доходов, предусмотренные законодательством.

Объемы финансирования за счет средств бюджета Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год. Финансирование мероприятий программы из областного бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Омской областью условий софинансирования, предусмотренных федеральным законодательством.

Привлечение средств в местный бюджет предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией

муниципальной программы

Управление и контроль за ходом реализации Программы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения. Ответственность за реализацию мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Программы несет Администрация Боголюбовского сельского поселения.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Программы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения

Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации муниципальной программы, согласованные с комитетом финансов и контроля администрации Любинского муниципального района ответственный исполнитель представляет на рассмотрение администрации Боголюбовского сельского поселения.

Подпрограмма 1.«Муниципальное управление и управление имуществом в Боголюбовском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района (далее – подпрограмма) | Муниципальное управление и управление имуществом в Боголюбовском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 гг |
| Цель подпрограммы | Обеспечение функционирования Администрации Боголюбовского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | - создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации Боголюбовского сельского поселения по решению вопросов местного значения, осуществлению переданных отдельных государственных полномочий; - оптимизация функций Администрации Боголюбовского сельского поселения; - противодействие коррупции; - повышение эффективности взаимодействия Администрации Боголюбовского сельского поселения и общества; - осуществление оценки объектов собственности сельского поселения; - проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности сельского поселения. |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | - Повышение эффективности деятельности администрации Боголюбовского сельского поселения. - Формирование и развитие собственности Боголюбовского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования составил; 21 270 794,58 рублей в том числе: по годам 2019-2 475 508,10 рублей 2020- 2 741 201,42 рублей 2021- 2 607 171,66 рублей 2022- 2 539 552,97 рублей 2023-3 193 506,66рублей 2024-3 936 317,23 рублей 2025-3 777 536,54 рублей Финансирование подпрограммы производится за счет налоговых и неналоговых доходов поступлений нецелевого и целевого характера из бюджета муниципального района и областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1.Уровень выполнения мероприятий в сфере установленных функций деятельности Администрации Боголюбовского сельского поселения: 2019-100%, 2020г-100 %, 2021г-100 %, 2022г-100 %, 2023г-100 %, 2024г-100%, 2025г-100%. 2.Обеспечение доли объектов недвижимости, находящихся в собственности Боголюбовского сельского поселения поставленных на государственный кадастровый учет, в отношения которых изготовлены технические и межевые планы; 2019-100%, 2020г-100 %, 2021г-100 %, 2022г-100 %, 2023г-100 %, 2024г-100%, 2025г-100%. |

- Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Боголюбовского сельского поселения, в рамках которой предполагается реализация программы, основные проблемы, оценка причин их возникновения

1. Администрация Боголюбовского сельского поселения и является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Боголюбовского сельского поселения, уполномоченным на решение вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Омской области.

2. В своей деятельности Администрация Боголюбовского сельского поселения (далее – Администрация сельского поселения) руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Омской области, Уставом Боголюбовского сельского поселения, Положением об Администрации Боголюбовского сельского поселения, утвержденным решением Совета Боголюбовского сельского поселения от 06.11.2009 № 45, иными муниципальными правовыми актами.

3. Администрацию сельского поселения возглавляет Глава Боголюбовского сельского поселения.

4. Администрация сельского поселения обладает правами юридического лица, имеет в оперативном управлении муниципальное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием.

6. Полномочия Администрации сельского поселения определяются Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Омской области, Уставом Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, Положением об Администрации Боголюбовского сельского поселения, решениями Совета Боголюбовского сельского поселения, постановлениями Администрации.

7. Для осуществления полномочий Администрация сельского поселения имеет собственную структуру.

Действующая структура Администрации поселения утверждена решением Совета Боголюбовского сельского поселения от 30.01.2019 № 3.

8. Основной целью деятельности Администрации сельского поселения является решение вопросов местного значения на территории сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.

9. Администрация сельского поселения:

1) осуществляет решение вопросов местного значения сельского поселения, отнесенных к ее компетенции Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отдельные государственные полномочия, переданные федеральными законами и законами Омской области;

2) осуществляет материально-техническое и организационное обеспечение выборов;

3) осуществляет другие обязательства по выполнению функций исполнительного органа сельского поселения.

Данная ведомственная целевая программа разработана с целью обеспечения функционирования Администрации поселения, повышения эффективности ее деятельности.

Раздел 3. Цели и задачи Подпрограммы

Цель программы – обеспечение функционирования Администрации сельского поселения, повышение эффективности ее деятельности.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

1)  Создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения, осуществлению переданных отдельных государственных полномочий:

- оптимизация функционирования структуры Администрации сельского поселения;

- внедрение методов и процедур управления, ориентированных на результат.

Результатом решения задачи является снижение доли затрат на содержание аппарата управления, принятие решений в зависимости от результата.

2) Оптимизация функций Администрации сельского поселения:

- разработка и внедрение административных регламентов исполнения функций Администрации сельского поселения;

- формирование перечня муниципальных услуг;

- разработка и внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг;

- установление порядка формирования, финансового обеспечения и оценки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Результатом решения задачи является обеспечение потребности граждан в муниципальных услугах, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых населению.

3) Противодействие коррупции.

Результатом решения задачи является внедрение механизма противодействия коррупции.

4) Повышение эффективности взаимодействия Администрации сельского поселения и общества:

- содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления;

- повышение открытости деятельности Администрации поселения, ее органов.

Результатом решения задачи является удовлетворенность населения деятельностью Администрации сельского поселения, в т.ч. ее информационной открытостью, укрепление социального партнерства.

- Раздел 4. Срок реализации Подпрограммы

Реализация Программы осуществляется одним этапом в течение 2019 - 2025 годов.

Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящих в состав Подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В целях решения задач Подпрограммы в ее составе формируются и реализуются основные мероприятия.  К основным мероприятиям подпрограммы относятся:

1. Повышение эффективности деятельности Администрации Боголюбовского сельского поселения;

2. Формирование и развитие собственности Боголюбовского сельского поселения.

Реализация основных мероприятий подпрограммы подразумевает выполнение следующих мероприятий:

1) руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Боголюбовского сельского поселения;

2) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на формирование и исполнение бюджета поселения, на организацию мероприятий в сфере градостроительной деятельности;

3) создание резервного фонда администрации Боголюбовского сельского поселения;

4) приобретение имущества в казну Боголюбовского сельского поселения, содержание и обслуживание казенного имущества Боголюбовского сельского поселения.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Подпрограмма предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- Организация профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих Боголюбовского сельского поселения, лиц, замещающих муниципальные должности;

- Оценка объектов собственности Боголюбовского сельского поселения;

- Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности Боголюбовского сельского поселения;

- Проведение кадастровых работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю, и получение сведений об объектах недвижимости, внесенных в государственный кадастр недвижимости

Для мероприятий программы определены следующие целевые индикаторы:

1. Число актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты Администрации сельского поселения.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А, где:

А - число актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты Администрации Боголюбовского сельского поселения, единиц.

2. Число обращений граждан, в которых обжалуются действия (бездействие) Администрации сельского поселения.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А, где:

А - число обращений граждан, в которых обжалуются действия(бездействие) Администрации сельского поселения, единиц.

3. Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Администрации Боголюбовского сельского поселения требованиям федерального законодательства.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р3 = А / Б x 100%, где:

А - количество информации, размещенной в бюллетене – Боголюбовский муниципальный вестник в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», единиц;

Б - количество информации в бюллетене – Боголюбовский муниципальный вестник, подлежащей размещению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», единиц.

4. Удельный вес выигранных Администраций сельского поселения дел в судах от общего количества предъявленных к Администрации сельского поселения исков.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р4 = А / Б x 100%, где:

А - количество выигранных дел в судах, в которых Администрация сельского поселения выступала в качестве ответчика (истца), единиц;

Б - количество предъявленных исков к Администрации сельского поселения, по которым Администрация сельского поселения выступала в качестве ответчика (истца), единиц.

5. Степень соответствия нормативных правовых актов Администрации сельского поселения по обеспечению деятельности Администрации сельского поселения федеральному законодательству.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р5 = А / Б x 100%, где:

А - количество разработанных Администрацией сельского поселения нормативных правовых актов по обеспечению деятельности Администрации сельского поселения, единиц;

Б - количество нормативных правовых актов Администрации сельского поселения по обеспечению деятельности Администрации сельского поселения, необходимость разработки которых установлена федеральными законами, единиц.

6. Степень соблюдения квалификационных требований при замещении должностей муниципальной службы в Администрации сельского поселения.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р6 = (А + Б + В) / 3 x 100%, где:

А - степень соблюдения требований к уровню профессионального образования муниципальных служащих Боголюбовского сельского поселения;

Б - степень соблюдения квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Боголюбовского сельского поселения;

В - степень соблюдения квалификационных требований к стажу муниципальной службы муниципальных служащих Боголюбовского сельского поселения или стажу работы по специальности.

При соблюдении квалификационных требований при замещении должностей муниципальной службы в Администрации сельского поселения, установленных законодательством, показателям А, Б, В присваивается значение, равное 1, при несоблюдении - значение, равное 0.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общая сумма затрат на реализацию Программы из средств бюджета поселения составляет 21 270 794,58 рублей в том числе: по годам

2019-2 475 508,10 рублей

2020- 2 741 201,42 рублей

2021- 2 607 171,66 рублей

2022- 2 539 552,97 рублей

2023-3 193 506,66рублей

2024-3 936 317,23 рублей

2025-3 777 536,54 рублей

Финансирование подпрограммы производится за счет налоговых и неналоговых доходов поступлений нецелевого и целевого характера из бюджета муниципального района и областного бюджета.

Раздел 8. Ожидаемые результаты подпрограммы

1 Уровень выполнения мероприятий в сфере установленных функций деятельности Администрации Боголюбовского сельского поселения; 2019-100%, 2020г-100 %, 2021г-100 %, 2022г-100 %, 2023г-100 %, 2024г-100%, 2025г-100%.

2 Обеспечение доли объектов недвижимости, находящихся в собственности Боголюбовского сельского поселения поставленных на государственный кадастровый учет, в отношения которых изготовлены технические и межевые планы: 2019-100%, 2020г-100 %, 2021г-100 %, 2022г-100 %, 2023г-100 %, 2024г-100%, 2025г-100%.

Реализация программы предполагает получение следующих результатов:

1) создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации Боголюбовского сельского поселения, внедрение методов и процедур управления, ориентированного на результат;

2) оптимизация функционирования структуры Администрации Боголюбовского сельского поселения;

3)  обеспечение потребности населения в муниципальных услугах, повышение качества и доступности муниципальных услуг;

4) повышение открытости деятельности Администрации Боголюбовского сельского поселения;

5) повышение эффективности взаимодействия Администрации Боголюбовского сельского поселения и населения, укрепление социального партнерства.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией Подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения. Ответственность за реализацию мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы несет Администрация Боголюбовского сельского поселения.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения

Результаты оценки эффективности реализации Подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации подпрограммы, согласованные с комитетом финансов и контроля администрации Любинского муниципального района ответственный исполнитель представляет на рассмотрение администрации Боголюбовского сельского поселения.

Подпрограмма 2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

Раздел 1. ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района (далее – подпрограмма) | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 гг |
| Цель подпрограммы | Модернизация системы коммунальной инфраструктуры Боголюбовского сельского поселения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Боголюбовского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей поселения. |
| Задачи подпрограммы | - Повышение качества работы коммунальных систем; - снижение параметра износа оборудования; замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования -создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно- коммунальное хозяйство; -организация электро-, тепло- и водоснабжения населения; -обеспечение жилыми помещениями нуждающихся и малоимущих граждан; -содержание муниципального жилищного фонда, - благоустройство территорий, - создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; - организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; - организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО; - улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения; - разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований Омской области (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» комплекса процессных мероприятий «Подготовка документов территориального планирования Омской области и муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории. |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | - 1. Развитие жилищного строительства на территории Боголюбовского сельского поселения. - 2.Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Боголюбовского сельского поселения. - 3. Приобретение и установка отопительного котла КВР 1,25 - 4. Благоустройство территории Боголюбовского сельского поселения. - Разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований Омской области (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» комплекса процессных мероприятий «Подготовка документов территориального планирования Омской области и муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования составил; 6 192 599,18 рублей в том числе: по годам 2019- 673 347,22 рубля, в том числе 28947,60 рублей на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 2020-575 697,21 рублей, в том числе 10 600,00 рублей на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров). 2021-1 378 015,12 рублей 2022-1 293 451,29 рублей 2023-852 219,19 рублей 2024- 682 918,85 рублей, в том числе 50 000,00 рублей - Разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований Омской области (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» комплекса процессных мероприятий «Подготовка документов территориального планирования Омской области и муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории 2025-736 950,30 рублей Финансирование подпрограммы производится за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого и целевого характера из бюджета муниципального района, федерального и областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1.Улучшение жилищных условий граждан сельского поселения: 2019г-20%, 2020г-20%, 2021г-20%, 2022г-20%, 2023г-20%, 20204- 20%, 2025г-20%. 2. Увеличение доли площади муниципальных жилых домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт; 2019-50%, 2020г-50 %, 2021г-50 %, 2022г-75 %, 2023г-75 %, 2024г-75%, 2025г-75%. 3. Увеличение доли площади освещаемых улиц Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области 2019-80%, 2020г-85 %, 2021г-90 %, 2022г-95 %, 2023г-100 %, 2024г-100%, 2025г-100%. 4 Обеспечение бесперебойного снабжения теплоэнергией абонентов и учреждений социально-культурной сферы сельского поселения. 5. Уровень обеспеченности местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов в 2019г.-100%. 6. Обеспечение населения сетевым газом к 2025 году - 196 домов |

- Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Боголюбовского сельского поселения, в рамках которой предполагается реализация программы, основные проблемы, оценка причин их возникновения

Теплотехническое хозяйство

На территории Боголюбовского сельского поселения централизованное теплоснабжение существует только в с.Боголюбовка (тепловой энергией обеспечены 3,3 тыс.кв.м.- общественных зданий и 0,28 тыс.кв.м. –производственных помещений). В с.Боголюбовка действует одна изолированная система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельной ООО «Централь». Котельная ООО «Централь» имеет установленную тепловую мощность котлоагрегатов 2,49 Гкал/ч, располагаемая- 2,16 Гкал/ч и годовую выработку теплоты около 1,7 тыс. Гкал. Для выработки тепловой энергии используется каменный уголь. Протяженность тепловых сетей составляет 1,2 км. Прокладка 1194 м. теплопроводов осуществлена подземным способом в непроходных каналах. Тепловыми камерами сети не оборудованы. Тип системы теплоснабжения - закрытый, сетевая вода циркулирует в тепловой сети и используется как теплоноситель, но из сети не отбирается. Система теплоснабжения характеризуется высокой степенью надежности. Более 85% тепловых сетей имеют срок эксплуатации менее 15 лет.

Установленный тариф на отопление в 2023 году составляет 5503,53 рублей за Гкал

Расчеты за теплоэнергию производятся согласно заключенным договорам с ООО «Централь». Отпуск тепла с коллекторов котельной ООО «Централь» за отопительный период 2022-2023гг. составил 1726 Гкал.

Потребители тепловой энергии не оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами и получают тепловую энергию непосредственно от котельной. Отсутствуют счетчики тепловой энергии.

В 2017 году приобретен резервный стационарный дизельный источник электроснабжения мощностью 20 кВт. В 2018 и в 2019 годах приобретены новые отопительные котлы КВр-1,25 2шт.

Жилищное хозяйство

В Боголюбовском сельском поселении числится 281 жилых домов, из них 33 двухквартирных дома. Один дом находится в муниципальной собственности сельского поселения; пять квартир правоустанавливающих документов не имеют и остальные 303 – находятся в частной собственности граждан. 183 жилых дома– отапливаются газом, остальные отапливаются печным отоплением. Общая площадь жилья составляет- 13478,4 кв.м. Средний процент износа жилого фонда составляет 35%. Ремонтом жилого фонда занимаются собственники жилья.

Энергетическое хозяйство

Энергоснабжение на территории Боголюбовского сельского поселения осуществляет ОАО «МРСК Сибири»- «Омскэнерго». В сельском поселении числится 9 подстанций, на которых стоят приборы учета электроэнергии. Все они находятся в рабочем состоянии. Протяженность уличных сетей составляет 11,2 км. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности имеются в наличии со всеми потребителями электрической энергии. Техническое состояние электросетей удовлетворительное. Включение и отключение уличного освещения происходит по заданному времени с помощью реле времени. Расчет за потребленную электроэнергию производится согласно заключенному договору. Изготовлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Администрации Боголюбовского сельского поселения в декабре 2012 года. В 2017 году все уличное освещение переведено на энергосберегающие лампы, заменено 130 ламп.

Водопроводно-канализационное хозяйство

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. По состоянию на 01.01.2023 года на территории сельского поселения имеются общественные колодцы в количестве 5шт. В 2012 году выделены средства в сумме 500,0 тыс.руб. из областного бюджета на изготовление водозаборной скважины в с.Боголюбовка и межпоселкового водопровода протяженностью 13 м. и 99,6 тыс.руб. из районного бюджета на изготовление скважины в д.Андреевка. За счет средств бюджета сельского поселения и района построены скважины: в д.Астрахановка и д.Большемогильное, две скважины в с.Боголюбовка ул.Советская и в 2017 году построен новый колодец взамен завалившегося по ул.Зеленая. В 2018 году капитально отремонтированы два общественных колодцев в д.Большемогильное и в с.Боголюбовка ул.Школьная В 2019 году отремонтированы колодцы в д.Астрахановка и с.Боголюбовка ул.Зеленая. В 2020 году отремонтирована скважина в д.Астрахановка и общественный колодец в с.Боголюбовка ул.Школьная. Контроль качества питьевой воды ведется согласно производственной программе контроля качества питьевой воды в соответствии с нормами Сан ПиН. С филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Омской области в Любинском районе» ежегодно заключается договор на проведение лабораторных исследований качества питьевой воды. Водопроводные и канализационные сети отсутствуют.

Газовое хозяйство

На территории Боголюбовского сельского поселения построен межпоселковый газопровод, внутрипоселковый газопровод в д.Астрахановка и с.Боголюбовка. Население 183 домов пользуются природным газом, остальные пользуется сжиженным газом в баллонах.

Раздел 3. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью подпрограммы является оптимизация, развитие модернизация и строительство коммунальных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения для сохранения работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния на основании утвержденной подпрограммы социально-экономического развития Боголюбовского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Повышение качества работы коммунальных систем;

- снижение параметра износа оборудования;

замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования

-создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно- коммунальное хозяйство;

-организация электро-, тепло- газо и водоснабжения населения;

-обеспечение жилыми помещениями нуждающихся и малоимущих граждан;

-содержание муниципального жилищного фонда,

- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО;

- улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения

-соблюдение интересов населения, проживающего на территории Боголюбовского сельского поселения, максимально возможного сдерживания роста тарифов на услуги организаций Жилищно-коммунального комплекса.

- организация качественно новой схемы обслуживания жилищного фонда, развитие самоуправления граждан в данной сфере;

- привлечение инвестиций в развитие Жилищно-коммунальной сферы;

- обеспечение стабильного и экономически эффективного удовлетворение спроса населения на природный газ;

- повышения рационального использования энергетических ресурсов за счет широкого использования природного газа взамен более дорогостоящих видов топлива в различных секторах экономики;

- разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований Омской области (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» комплекса процессных мероприятий «Подготовка документов территориального планирования Омской области и муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории

- Раздел 4. Срок реализации Подпрограммы

Реализация Программы осуществляется одним этапом в течение 2019 - 2025 годов.

Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящих в состав Подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В целях решения задач Подпрограммы в ее составе формируются и реализуются основные мероприятия.  К основным мероприятиям подпрограммы относятся:

1. Развитие жилищного строительства на территории Боголюбовского сельского сельского.

2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Боголюбовского сельского поселения.

3. Благоустройство территории Боголюбовского сельского поселения.

Реализация основных мероприятий подпрограммы подразумевает выполнение следующих мероприятий:

- развитие индивидуального жилищного строительства;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

- мероприятия в области коммунального хозяйства;

- организация благоустройства территории сельского поселения;

- Разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований Омской области (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» комплекса процессных мероприятий «Подготовка документов территориального планирования Омской области и муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В 2019-2025 годах основными мероприятиями развития Жилищно- коммунального комплекса и газификации являются продолжением реформирования Жилищно- коммунального комплекса, развитие конкурентных отношений в отрасли, переход отрасли на режим безубыточного функционирования при одновременном смягчении для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг, продолжить работу по реализации мер, направленных на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем Жилищно-коммунального комплекса, доступности для населения Жилищно-коммунальных услуг, улучшения их качества.

В рамках основного мероприятия «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Боголюбовского сельского поселения с учетом внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон.», планируется выполнение следующих мероприятий:

1) разработка документов градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общая сумма затрат на реализацию Программы из средств бюджета поселения составляет 6 192 599,18 рублей в том числе: по годам

2019- 673 347,22 рубля, в том числе 28947,60 рублей на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

2020-575 697,21 рублей, в том числе 10 600,00 рублей на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров).

2021-1 378 015,12 рублей

2022-1 293 451,29 рублей

2023-852 219,19 рублей

2024- 682 918,85 рублей, в том числе 50 000,00 рублей - Разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований Омской области (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» комплекса процессных мероприятий «Подготовка документов территориального планирования Омской области и муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории

2025-736 950,30 рублей

Финансирование подпрограммы производится за счет налоговых и неналоговых доходов поступлений нецелевого и целевого характера из бюджета муниципального района, федерального и областного бюджета.

Раздел 8. Ожидаемые результаты подпрограммы

1.Улучшение жилищных условий граждан сельского поселения:

2019г-201%, 2020-20%, 2021-20%, 2022-20%, 2023- 20%, 2024-20%, 2025-20%.

2.	Увеличение доли площади муниципальных жилых домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт: 2019-50%, 2020г-50 %, 2021г-50 %, 2022г-75 %, 2023г-75 %, 2024г-75%, 2025г-75%.

3.	Увеличение доли площади освещаемых улиц Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области: 2019-80%, 2020г-85 %, 2021г-90 %, 2022г-95 %, 2023г-100 %, 2024г-100%, 2025г-100%.

4.	Обеспечение бесперебойного снабжения теплоэнергией абонентов и учреждений социально-культурной сферы сельского поселения.

5. Разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований Омской области (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» комплекса процессных мероприятий «Подготовка документов территориального планирования Омской области и муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории

6. Обеспечение населения сетевым газом к 2025 году -196 домов.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит улучшить техническое состояние инженерной инфраструктуры сельского поселения в части строительства объектов жилья и социальной сферы, что приведет к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических задач:

модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Боголюбовского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Развитие системы  электрических  сетей

-	обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры поселения,

-	увеличение мощности электрических подстанций на необходимую для дальнейшего развития поселения,

-	обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы  теплоснабжения

-	повышение надежности и качества теплоснабжения,

-	обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов,

-	снижение износа тепловых сетей на 15 %,

-	увеличение тепловой мощности не предусматривается,

-	улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной.

Развитие  системы водоснабжения  и  водоотведения

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения,

- повышение экологической безопасности в поселении,

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100 %,

- снижение уровня потерь воды до 15 %,

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Утилизация твердых бытовых отходов

- улучшение санитарного состояния поселения,

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселения,

- улучшение экологического состояния поселения.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в поселении и создание благоприятной среды обитания

Раздел 9. Описание системы управления реализацией Подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения. Ответственность за реализацию мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы несет Администрация Боголюбовского сельского поселения.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения

Результаты оценки эффективности реализации Подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации подпрограммы, согласованные с комитетом финансов и контроля администрации Любинского муниципального района ответственный исполнитель представляет на рассмотрение администрации Боголюбовского сельского поселения. Подпрограмма 3"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Боголюбовского сельского поселения "

Подпрограмма 3. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Боголюбовского сельского поселения»

Раздел 1. ПАСПОРТ подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Боголюбовского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района (далее – подпрограмма) | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 гг |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы, обеспечивающей общественную безопасность и защиту населения от пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций |
| Задачи подпрограммы | Развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления; обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы; разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы; повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений; приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы; организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; повышение квалификации и обучение личного состава добровольной пожарной команды; улучшение материально-технической базы пожарных, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в образовательном учреждении, создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения; хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период; организация работ по ликвидации аварийно-опасных гидротехнических сооружений; дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | 1 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий этих проявлений в Боголюбовском сельском поселении 2.Пожарная безопасность и защита населения и территорий Боголюбовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования составил; 1 538 700,79 рублей в том числе: по годам 2019- 132 656,83 рублей 2020- 111 623,85 рублей 2021- 245 933,45 рублей 2022 -170 746,16 рублей 2023-256 195,11 рублей 2024-302 431,50 рублей 2025-319 113,89 рублей Финансирование подпрограммы производится за счет налоговых и неналоговых доходов поступлений нецелевого и целевого характера из бюджета муниципального района и областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1.Повышение доли учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории Боголюбовского сельского поселения, в которых были распространены информационно-просветительские материалы, наглядные пособия, рекомендации, буклеты, плакаты, листовки по антитеррористической теме: 2019-69%, 2020г-78 %, 2021г-84 %, 2022г-88 %, 2023г-93 %, 2024г-97%, 2025г-100%. 2.Повышение доли наглядной агитации по противопожарной пропаганде на территории Боголюбовского сельского поселения: 2019-51%, 2020г-67 %, 2021г-76 %, 2022г-82 %, 2023г-94 %, 2024г-97%, 2025г-100%. 3.Првышение доли запаса ГСМ: 2019-80%, 2020г-80 %, 2021г-90 %, 2022г-95 %, 2023г-95 %, 2024г-100%, 2025г-100%. 4. Улучшение материально-технической базы ДПД: 2019-25%, 2020г-26 %, 2021г-27 %, 2022г-28 %, 2023г-30 %, 2024г-32%, 2025г-34%. 5. Обеспечение безопасности детей в общеобразовательном учреждении: 2019-100%, 2020-100%, 2021-100%, 2022-100%, 2023-100%, 2024-100%, 2025-100%. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Боголюбовского сельского поселения, в рамках которой предполагается реализация Подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения

Обеспечение общественной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантирующих соблюдение личной и общественной безопасности граждан.

В сфере обеспечения личной и общественной безопасности граждан основными проблемными направлениями являются:

- формирование профилактики правонарушений, противодействие терроризму;

- совершенствование гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности объектов с массовым пребыванием граждан;

- внедрение систем профилактики пожаров и пожаротушения;

Основными проблемными аспектами направления по совершенствование гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием граждан заключаются в физическом износе.

Основной проблемой мероприятия по внедрению систем профилактики пожаров и пожаротушения заключается в сложности проведения локализации и ликвидации пожаров из-за отсутствия специальных средств и оборудования.

В рамках направления по формированию необходимых местных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны огромную роль играет обновление средств защиты.

Ни одна из данных проблем в настоящее время не может быть решена в полном объеме ввиду отсутствия комплексного подхода по всем направлениям обеспечения личной и общественной безопасности граждан и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.

# Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является совершенствование системы, обеспечивающей общественную безопасность и защиту населения Боголюбовского сельского поселения.

Выполнение поставленной цели возможно посредством решения следующих задач: Развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления; обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы; разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы; повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;  приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы; организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; повышение квалификации и обучение личного состава добровольной пожарной команды; улучшение материально-технической базы пожарных, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;  хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период; организация работ по ликвидации аварийно-опасных гидротехнических сооружений; дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, повышение противодействия экстремизму и терроризму и защита жизни граждан, проживающих на территории Боголюбовского сельского поселения.

- Раздел 4. Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы составляет 7 лет: с 2019 по 2025 год.

Отдельные этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

Раздел 5. Описание входящих в состав Подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В целях решения задач Подпрограммы в ее составе формируются и реализуются основные мероприятия, к которым относятся:

1) Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий этих проявлений в Боголюбовском сельском поселении.

В рамках указанного основного мероприятия планируется организация и подготовка проектов, изготовление, приобретение и размещение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории Боголюбовского сельского поселения в местах массового скопления граждан по антитеррористической тематике.

2) Пожарная безопасность и защита населения и территории Боглюбовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций.

В рамках указанного основного мероприятия планируется приобретение наглядной агитации, запаса ГСМ, содержание ДПД, пропашка минерализованных противопожарных полос вокруг населенных пунктов сельского поселения.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение различных мероприятий.

В рамках мероприятия " Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий этих проявлений в Боголюбовском сельском поселении" планируется выполнение следующих мероприятий:

1) организация и подготовка проектов, изготовление, приобретение и размещение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории Боголюбовского сельского поселения в местах массового скопления граждан по антитеррористической тематике.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- доля учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории Боголюбовского сельского поселения, в которых были распространены информационно-просветительские материалы, наглядные пособия, рекомендации, буклеты, плакаты, листовки по антитеррористической теме (в процентах).

Значение целевого индикатора определяется как отношение учреждений, предприятий, организаций, в которых были распространены информационно-просветительские материалы, наглядные пособия, рекомендации, буклеты, плакаты, листовки по антитеррористической теме, к общему количеству учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории Боголюбовского сельского поселения.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные инспектора администрации по общим вопросам Боголюбовского сельского поселения, МБОУ «Боголюбовская СОШ», Боголюбовского ДК, сельской библиотеки.

В рамках основного мероприятия" Пожарная безопасность и защита населения и территории Боголюбовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций" планируется выполнение следующих мероприятий:

- 1) Приобретение наглядной агитации.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество экземпляров наглядной агитации (в процентах).

При расчете значения целевого индикатора используются данные инспектора администрации по общим вопросам Боголюбовского сельского поселения, МБОУ «Боголюбовская СОШ», Боголюбовского ДК, сельской библиотеки

2)  Приобретение запаса ГСМ

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количественный показатель запаса ГСМ

При расчете значения целевого индикатора используются данные КЧС Боголюбовского сельского поселения.

- Содержание ДПД

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- создание материально-технической базы (в единицах).

Значение целевого индикатора определяется как общее количество единиц материально-технической базы ДПД.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные КЧС Боголюбовского сельского поселения.

- Пропашка минерализованных противопожарных полос вокруг населенных пунктов сельского поселения.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- - количественный показатель пропашки минерализованной противопожарных полосы вокруг населенных пунктов сельского поселения (в км).

Значение целевого индикатора определяется как общее количество километров пропашки.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные КЧС Боголюбовского сельского поселения.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы

составляет 1 538 700,79 рублей в том числе: по годам

2019-  132 656,83 рублей

2020- 111 623,85 рублей

2021- 245 933,45 рублей

2022 -170 746,16 рублей

2023-256 195,11 рублей

2024-302 431,50 рублей

2025-319 113,89 рублей

Финансирование подпрограммы производится за счет налоговых и неналоговых доходов поступлений нецелевого и целевого характера из бюджета муниципального района и областного бюджета.

Раздел 8. Ожидаемые результаты подпрограммы

Осуществление мероприятий Подпрограммы повлечет изменение следующих количественных параметров:

1.Повышение доли учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории Боголюбовского сельского поселения, в которых были распространены информационно-просветительские материалы, наглядные пособия, рекомендации, буклеты, плакаты, листовки по антитеррористической теме: 2019-69%, 2020г-78 %, 2021г-84 %, 2022г-88 %, 2023г-93 %, 2024г-97%, 2025г-100%.

2.Повышение доли наглядной агитации по противопожарной пропаганде на территории Боголюбовского сельского поселения: 2019-51%, 2020г-67 %, 2021г-76 %, 2022г-82 %, 2023г-94 %, 2024г-97%, 2025г-100%.

3.Првышение доли запаса ГСМ: 2019-80%, 2020г-80 %, 2021г-90 %, 2022г-95 %, 2023г-95 %, 2024г-100%, 2025г-100%.

4. Улучшение материально-технической базы ДПД: 2019-25%, 2020г-26 %, 2021г-27 %, 2022г-28 %, 2023г-30 %, 2024г-32%, 2025г-34%.

5. Обеспечение безопасности детей в общеобразовательном учреждении: 2019-100%, 2020-100%, 2021-100%, 2022-100%, 2023-100%, 2024-100%, 2025-100%.

Реализация Подпрограммы позволит активизировать деятельность общественных объединений, организаций всех форм собственности, граждан в обеспечении общественной безопасности, а также усовершенствовать методическую базу по обеспечению общественной безопасности,

Также в результате реализации Подпрограммы ожидается повышение осведомленности граждан по предотвращению террористических актов и предупреждения экстремизма.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией Подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения. Ответственность за реализацию мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы несет Администрация Боголюбовского сельского поселения.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения

Результаты оценки эффективности реализации Подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации муниципальной программы, согласованные с комитетом финансов и контроля администрации Любинского муниципального района ответственный исполнитель представляет на рассмотрение администрации Боголюбовского сельского поселении.

Подпрограмма 4."Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Боголюбовского сельского поселения "

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Боголюбовского сельского поселения "

| Наименование муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района (далее – подпрограмма) | Обеспечение безопасности дорожного движения в Боголюбовском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 гг |
| Цель подпрограммы | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - повышение эффективности деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП - - создание условий для комплексного развития сельских территорий; - - развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельской территории |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | 1.Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного комфортного и безопасного движения. 2. Организация транспортного обслуживания. 3. Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения 4. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельской территории |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования составил; 3 715 322,90 рублей в том числе: по годам 2019- 516 971,94 рублей 2020-359 938,72 рублей 2021 – 587 975,52 рублей, в т.ч.199 263,60 рублей ремонт автомобильной дороги в с.Боголюбовка ул.Советская от д.№9 до д.№13 2022-369 184,12 рублей, в т.ч. 351 177,20 рублей на ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная (от дома №27 до дома №13) в с.Боголюбовка Любинского муниципального района Омской области 2023-454 965,60 рублей, в т.ч. 257 147,64 рублей на ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная (от дома №28 до дома №40) в д.Астрахановка Любинского муниципального района Омской области 2024-705 018,00 рублей 2025-721 269,00 рублей Финансирование подпрограммы производится за счет налоговых и неналоговых доходов поступлений нецелевого и целевого характера из бюджета муниципального района и областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1.Совершенствование уличной дорожной сети, доведение до нормативного состояния, в т.ч. 257 147,64 рублей на ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная (от дома №28 до дома №40) в д.Астрахановка Любинского муниципального района Омской области (1,1385 тыс.кв.м.) 2.Увеличение площади текущего ремонта автомобильных дорог Боголюбовского сельского поселения: 2019-10%, 2020г-25 %, 2021г-35 %, 2022г-50 %, 2023г-60 %, 2024г-70%, 2025г-78,5%. 3.Увеличение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения: 2019-28%, 2020г-32 %, 2021г-38 %, 2022г-43 %, 2023г-47 %, 2024г-48%, 2025г-50%. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация Подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения

Аварийность на дорогах сельского поселения является одной из серьезнейших социально-экономических проблем и в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Особое внимание в подпрограмме направлено на дальнейшее совершенствование

профилактики и предупреждение ДТП среди детей и подростков как наиболее незащищенных участников дорожного движения. Предусмотрена разработка и внедрение новых, более эффективных форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры у детей и подростков, обеспечивающих активное, творческое овладение ими знаниями и навыками безопасного поведения на дорогах и улицах; проведение в средней школе "Недели безопасности дорожного движения" и др.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- увеличение количества автомобилей, находящихся в собственности граждан;

Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием рычагов

воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области.

В процессе реализации подпрограммы Боголюбовского сельского поселения

предусматривается:

- реализация комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера среди детей подростков, обучающихся в образовательных учреждениях, снижающих количество ДТП. Отсутствие программно-целевого метода в реализации политики по вышеуказанным проблемам не позволит обеспечить требуемый уровень скоординированности действий, необходимый для достижения цели, задач и результатов Подпрограммы.

- Раздел 3. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их

имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на дорогах сельского поселения;

2. Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения.

- Раздел 4. Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы составляет 7 лет: с 2019 по 2025 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

Раздел 5. Описание входящих в состав Подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В целях решения задач Подпрограммы в ее составе формируются и реализуются основные мероприятия, к которым относятся:

1) Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, камфортного и безопасного движения Боголюбовского сельского поселения ".

- В рамках указанного основного мероприятия планируется изготовление и замена дорожных знаков; ежегодный текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Боголюбовского сельского поселения.

2) Организация транспортного обслуживания населения.

В рамках данного мероприятия планируется осуществление контроля за бесперебойным автобусным обслуживанием населенных пунктов сельского поселения, ремонт автобусных остановок.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках мероприятия "Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Боголюбовского сельского поселения " планируется выполнение следующих мероприятий:

1) грейдирование дорог местного значения с твердым покрытием в осенне-весенний период времени;

2) ремонт дорожного полотна с асфальтовым покрытием в летний период времени (засыпка выбоин и ям шлаком);

3) очистка внутрипоселковых дорог от снега.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- площадь отремонтированных автомобильных дорог, находящихся в собственности Боголюбовского сельского поселения (км).

Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных автомобильных дорог к общей площади автомобильных дорог, находящихся в собственности Боголюбовского сельского поселения.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные реестра муниципальной собственности Боголюбовского сельского поселения и данные акта выполненных работ.

В рамках мероприятия " Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения " планируется выполнение следующих мероприятий:

1) изготовление и замена дорожных знаков, дорожной разметки.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- доля установленных дорожных знаков.

Значение целевого индикатора определяется как соотношение количества установленных дорожных знаков в отчетном году к предусмотренному количеству дорожных знаков (в процентах).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения Дислокации дорожных знаков и разметки Боголюбовского сельского поселения.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем расходов бюджета поселения на реализацию Подпрограммы составляет

3 715 322,90 рублей в том числе: по годам

2019- 516 971,94 рублей

2020-359 938,72 рублей

2021 – 587 975,52 рублей, в т.ч.199 263,60 рублей ремонт автомобильной дороги в с.Боголюбовка ул.Советская от д.№9 до д.№13

2022-369 184,12 рублей, в т.ч. 351 177,20 рублей на ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная (от дома №27 до дома №13) в с.Боголюбовка Любинского муниципального района Омской области

2023-454 965,60 рублей, в т.ч. 257 147,64 рублей на ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная (от дома №28 до дома №40) в д.Астрахановка Любинского муниципального района Омской области

2024-705 018,00 рублей

2025-721 269,00 рублей

Финансирование подпрограммы производится за счет налоговых и неналоговых доходов поступлений нецелевого и целевого характера из бюджета муниципального района и областного бюджета.

Раздел 8. Ожидаемые результаты Подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит добиться обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, повышения гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам сельского поселения и обеспечит:

1.Совершенствование уличной дорожной сети, доведение качества дорог до нормативного состояния, в т.ч. 257147,64 рублей на ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная (от дома №28 до дома №40) в д.Астрахановка Любинского муниципального района Омской области

площадью 1,1385 (тыс.кв.м.).

2.Увеличение площади текущего ремонта автомобильных дорог Боголюбовского сельского поселения: 2019-10%, 2020г-25 %, 2021г-35 %, 2022г-50 %, 2023г-60 %, 2024г-70%, 2025г-78,5%.

3.Увеличение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения: 2019-28%, 2020г-32 %, 2021г-38 %, 2022г-43 %, 2023г-47 %, 2024г-48%, 2025г-50%.

4 Отсутствие на территории сельского поселения ДТП, вызванных нарушениями правил дорожного движения участниками дорожного движения, в частности, детьми и подростками, обучающимися в образовательных учреждениях.

5.Проведение к 2025 текущего ремонта автомобильных дорог Боголюбовского сельского поселения в объеме 46,0 тыс. кв.м.

Осуществление мероприятий Подпрограммы повлечет изменение следующих количественных параметров:

- увеличение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения (в процентах).

Показатель рассчитывается как отношение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения (процентов).

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий (в процентах).

Значение показателя определяется как отношение разности между количеством дорожно-транспортных происшествий в отчетном году и количеством дорожно-транспортных происшествий в году, предшествующему отчетному году, к количеству дорожно-транспортных происшествий в году, предшествующему отчетному году.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией

Подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения. Ответственность за реализацию мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы несет Администрация Боголюбовского сельского поселения.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения

Результаты оценки эффективности реализации Подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом  о реализации муниципальной программы, согласованные с комитетом финансов и контроля администрации Любинского муниципального района ответственный исполнитель представляет на рассмотрение администрации Боголюбовского сельского поселения.

Подпрограмма 5. «Повышение энергетической эффективности экономики Боголюбовского сельского поселения и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района (далее – подпрограмма) | Повышение энергетической эффективности экономики Боголюбовского сельского поселения и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 гг |
| Цель подпрограммы | Сокращение энергоемкости не менее чем на 3 % в год и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики района, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов |
| Задачи подпрограммы | снизить удельный расход топлива при выработке тепловой энергии за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов; - сократить потери энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче; - сократить энергетические издержки бюджетной сферы Боголюбовского сельского поселения; - популяризовать идеи энергосбережения среди населения |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | 1.Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет теплозащиты зданий. 2.Проведение обязательных энергетических обследований объектов муниципальной собственности. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования составил; 476 012,67 рублей в том числе: по годам 2019-28 353,10 рублей 2020-60 659,57 рублей 2021 – 88 000,00 рублей 2022-10 000,00 рублей 2023-172 000,00 рублей 2024-12 000,00 рублей 2025-105 000,00 рублей Финансирование подпрограммы производится за счет налоговых и неналоговых доходов поступлений нецелевого и целевого характера из бюджета муниципального района и областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1.Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальными учреждениями Боголюбовского сельского поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: 2019-199,9 ед., 2020г-192,9 ед., 2021г-192,9 ед., 2022г-192,9 ед., 2023г-192,9 ед., 2024г-192,9 ед., 2025г-192,9 ед. 2.Увеличение доли установленных энергосберегающих осветительных приборов в общем количестве установленных осветительных приборов:2019-20%, 2020г-30 %, 2021г-40 %, 2022г-60 %, 2023г-80 %, 2024г-90%, 2025г-100%. |

- Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Боголюбовского сельского поселения, в рамках которой предполагается реализация программы, основные проблемы, оценка причин их возникновения

Потребление электрической энергии в Боголюбовском сельском поселении составляет в среднем 33,8тыс. кВт.ч. В общей структуре расходов бюджета Боголюбовского сельского поселения доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов составляет за 2022-2023 г.г. от 6% до 8%.

В 2003–2009 годах, в целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности экономики Боголюбовского сельского поселения проводились мероприятия по энергоресурсосбережению рамках целевых программ: «О целевой программе энергоресурсосбережения Омской области на 2003 год и на период до 2010 года», «Развитие жилищно-коммунального комплекса Омской области» на 2008–2010 годы». В результате выполнен целый ряд организационных и технических мероприятий по замене морально и технически устаревшего оборудования котельной и тепловых сетей на энергоэффективное оборудование.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы энергосбережения в Боголюбовском сельском поселении остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- высокая энергоемкость сельскохозяйственного производства и сферы жилищно-коммунальных услуг;

- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования, несбалансированность фактического наличия и потребности в мощностях электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;

- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству тепловой энергии, значительные потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;

- слабая мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий;

- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов и воды.

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего увеличения стоимости всех видов энергии актуальным и жизненно важным становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами. Для решения указанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий со стороны органов государственной власти Омской области и Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района  Омской области, предприятий и организаций, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования,  обеспечение надежного энергоснабжения потребителей  Боголюбовского сельского поселения, в том числе за счет повышения роли проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.

В рамках Подпрограммы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Подпрограммой также предусмотрено осуществление разнообразных организационных мер по учебе, пропаганде и популяризации вопросов энергосбережения, по повышению культуры энергопотребления среди населения, формированию и проведению энергосберегающей политики в Боголюбовском сельском поселении

При реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

- увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию;

- недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения в решении задач по энергосбережению;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- высокий рост цен на энергетические ресурсы.

Раздел 3. Цели и задачи Подпрограммы

Цели и задачи Подпрограммы соответствуют Энергетической стратегии России на период до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, Стратегии социально-экономического Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, Стратегии социально-экономического развития Боголюбовского сельского поселения до 2025 года.

Подпрограмма направлена на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Боголюбовского сельского поселения. Реализация мероприятий Программы позволит также уменьшить негативное экологическое воздействие топливно-энергетических объектов на окружающую среду.

Целью Подпрограммы является сокращение энергоемкости не менее чем на 3 % в год и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики района, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для достижения указанной цели в 2019 – 2025 годах необходимо решить следующие задачи:

- снизить удельный расход топлива при выработке тепловой энергии за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов;

- сократить потери энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче;

- сократить энергетические издержки бюджетной сферы Боголюбовского сельского поселения;

- популяризовать идеи энергосбережения среди населения.

.

- Раздел 4. Срок реализации Подпрограммы

Реализация Программы осуществляется одним этапом в течение 2019 - 2025 годов.

Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящих в состав Подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В целях решения задач Подпрограммы в ее составе формируются и реализуются основные мероприятия.  К основным мероприятиям подпрограммы относятся:

1.Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет теплозащиты зданий.

2.Проведение обязательных энергетических обследований объектов муниципальной собственности.

Реализация основных мероприятий подпрограммы подразумевает выполнение следующих мероприятий:

1) внедрение экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих осветительных приборов;

2) внедрение приборов учета тепловой энергии на системах отопления.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Для ежегодной оценки результативности реализации Подпрограммы используются следующие целевые показатели:

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

динамика энергоемкости муниципального продукта (для фактических и сопоставимых условий);

объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы.

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):

экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе:

удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории сельского поселения;

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории сельского поселения;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории сельского поселения;

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории сельского поселения;

доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

динамика расходов бюджета сельского поселения на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками;

доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении);

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории сельского поселения ;

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории сельского поселения (за исключением многоквартирных домов);

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:

изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;

динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общая сумма затрат на реализацию Программы из средств бюджета поселения составляет 476 012,67 рублей в том числе: по годам

2019-28 353,10 рублей

2020-60 659,57 рублей

2021 – 88 000,00 рублей

2022-10 000,00 рублей

2023-172 000,00 рублей

2024-12 000,00  рублей

2025-105 000,00  рублей

Финансирование подпрограммы производится за счет налоговых и неналоговых доходов поступлений нецелевого и целевого характера из бюджета муниципального района и областного бюджета.

Раздел 8. Ожидаемые результаты подпрограммы.

Система ожидаемых результатов реализации подпрограммы сформирована в соответствии с требованиями к муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225.

Перечень ожидаемых результатов реализации подпрограммы приведен в приложении № 7 к подпрограмме.

Реализация Программы позволит:

-обеспечить сокращение энергоемкости валового муниципального продукта не менее чем на 5 % к уровню 2020 года;

-сократить расходы бюджета Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 5 % к уровню 2020 года (в сопоставимых условиях);

- довести уровень обеспеченности объектов жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов до 100 % (за исключением объектов, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем 5 кВт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).

Для ежегодной оценки результативности реализации Программы используются следующие целевые показатели:

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

динамика энергоемкости муниципального продукта (для фактических и сопоставимых условий);

доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района;

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района;

доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального района;

доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального района;

объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы.

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):

экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;

экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе:

удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального района;

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального района;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального района;

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального района;

доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

динамика расходов бюджета муниципального района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

доля расходов бюджета муниципального района на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;

динамика расходов бюджета муниципального района на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;

доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального района, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;

число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками;

доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты);

доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении);

удельные расходы бюджета муниципального района на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя).

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального района ;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального района;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального района ;

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального района (за исключением многоквартирных домов);

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального района;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального района;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального района;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального района;

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального района;

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального района;

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:

изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;

динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;

динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;

динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

изменений удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

6. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Региональной энергетической комиссией Омской области;

динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется РЭК Омской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по формуле:

1ф             14ф

I                I

----- + ... + ----

1н                      14н

I               I

Э  = -------------------- х 100% ,

N

где:

Э - эффективность реализации Программы, (процентов);

1-4ф

I     - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

1-4н

I     - значение целевого показателя с соответствующим номером строки в

разделе 9 Программы;

N - количество целевых показателей Программы;

При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительных результатах реализации Программы.

Если значения Э меньше 100 процентов, то проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой Программы.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией Подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения. Ответственность за реализацию входящих в состав подпрограммы основных мероприятий " Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения " и " Проведение обязательных энергетических обследований объектов муниципальной собственности " несет также их исполнитель Администрация Боголюбовского сельского поселения.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения.

В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению подпрограммы Комитет финансов и контроля Администрации Любинского муниципального района при необходимости может осуществлять ее мониторинг в форме ежеквартального (ежемесячного) запроса информации о ходе реализации подпрограммы у Администрации Боголюбовского сельского поселения.

Подпрограмма 6. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Боголюбовского

сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района (далее – подпрограмма) | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 гг |
| Цель подпрограммы | Комплексное развитие сельских территорий |
| Задачи подпрограммы | - 1. Создание условий для комплексного развития сельских территорий; - 2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельской территории - 3.Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства; - 4. Обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; - 5. Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства; - 6. Совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | 1.Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения 2.Создание условий для функционирования сельского хозяйства. 3. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельской территории |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования составил; Общий объем финансирования составил; 6 027 166,54 рублей в том числе: по годам 2019-1 062 671,20 рублей 2020-257 601,00 рублей 2021-1 094 774,50 рублей 2022-1 898 514,80 рублей 2023-1 605 509,04 рублей 2024-108 096,00 рублей, в том числе 103 918,48 на ремонт автомобильной дороги в с.Боголюбовка от пересечения ул.Дорожной до ул.Советская д.27 Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области 2025-0 рублей Финансирование подпрограммы производится за счет налоговых и неналоговых доходов поступлений нецелевого и целевого характера из бюджета муниципального района и областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1. Увеличение доли граждан, ведущих ЛПХ: 2019-12%, 2020г-15 %, 2021г-15 %, 2022г-15 %, 2023г-15 %, 2024г-20%, 2025г-20%. |

- Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Боголюбовского сельского поселения, в рамках которой предполагается реализация программы, основные проблемы, оценка причин их возникновения

Устойчивое развитие сельских территорий и повышение уровня и качества жизни сельского населения являются основными приоритетами социально-экономической и аграрной политики, определенными стратегией социально-экономического развития Омской области.

Реализация на территории Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и соответствующих региональных программ создали определенные предпосылки для укрепления инфраструктурного потенциала села, улучшения жилищных условий сельского населения и социальной среды его обитания. Однако разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым.

В Боголюбовском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области уровень водоснабжения жилого фонда в сельской местности составляет 26%. Отсутствует водопровод. Снабжение водой населения осуществляется за счет строительства общественных колодцев, скважин и частных колодцев на личном подворье в с.Боголюбовка и д.Астрахановка. В силу природных особенностей неблагоприятной остается обстановка в д.Андреевка и д.Большемогильное, где снабжение населения водой осуществляется за счет привозной воды из скважин и общественных колодцев. Качество воды не соответствует санитарным нормам из-за жесткости и засоленности. В основном вода пригодна для технических нужд.

Населенные пункты сельского поселения Андреевка и Большемогильной снабжаются газом в баллонах, из-за отсутствия газопровода.

Дорожное хозяйство сельских населенных пунктов в течение последних двух десятилетий финансировалось или по остаточному принципу или не финансировалось вообще, что привело имеющуюся дорожную сеть в крайне ненормативное состояние.

Ипотечные кредиты из-за низких доходов населения сельского поселения неподъемны для большинства селян, поэтому реальная помощь в улучшении жилищных условий сельского населения, в первую очередь обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей, возможна только путем предоставления безвозмездной государственной поддержки (социальных выплат).

Требует реконструкции ряд сельских объектов социальной сферы: МБОУ «Боголюбовская СОШ», Фельдшерско-акушерские пункты сельского поселения, объекты культуры, срок эксплуатации зданий которых достигает 40 лет и выше.

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, комплексного подхода к формированию объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения во взаимосвязи с точками экономического роста аграрного сектора не удастся повысить качество социальной среды обитания сельского населения, изменить демографическую ситуацию и ситуацию на рынке труда в сельском поселении.

Использование программно-целевого метода, а также механизмов государственно-частного партнерства является основным инструментом для комплексного решения вышеуказанных проблем.

Достижение к 2025 году предусмотренных подпрограммой целевых индикаторов и показателей будет способствовать повышению качества и престижности жизни на селе.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

- изменение федерального и областного законодательства;

- недостаточный уровень софинансирования со стороны инвесторов, а также отсутствие собственных и заемных средств в сельском поселении;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура, а также непредвиденно высокий рост цен на сырье и материалы, что может привести к существенному удорожанию реализуемых мероприятий подпрограммы.

# Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы в 2019 – 2025 годах является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий населения в Боголюбовском сельском поселении;

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Боголюбовского сельского поселения

- Раздел 4.. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2019 – 2025 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных

мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

На реализацию задачи подпрограммы по улучшению жилищных условий населения в Боголюбовском сельском поселении направлены следующие основные мероприятия:

    - Создание условий для функционирования сельского хозяйства.

- Комплексное развитие сельских территорий Боголюбовского сельского поселения

Основные мероприятия подпрограммы разработаны на основе мониторинга жилищных условий сельского населения, развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, с учетом имеющихся ресурсов, и базируется на следующих принципах:

1) размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии со схемой территориального планирования и генеральным планом Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области;

2) первоочередное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов сельского поселения, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, развиваются крестьянские (фермерские) хозяйства начинающих фермеров, семейные животноводческие фермы.

- Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Реализация основных мероприятий подразумевает выполнение следующих мероприятий:

      - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

      - Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях Боголюбовского сельского поселения.

      - Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по

производству молока.

Для оценки выполнения мероприятий (группы мероприятий) подпрограммы при установленных объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:

1) ввод в действие (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов в с.Боголюбовка -0,2 тыс. кв.м.

2) Ежегодный ремонт общественных колодцев и скважин- 2 ед..

3) Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в сельском поселении –6 км.

6) Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений (площадок, стадионов) –2 единицы, в т.ч. с.Боголюбовка спортивный стадион-1ед. в 2022г. и детская спортивная площадка в с.Боголюбовка в 2023г.-1ед.

7) количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку – 4 единицы.

Средства государственной поддержки предоставляются на реализацию проектов по следующим приоритетным направлениям: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; сохранение и восстановление  природных ландшафтов, историко-культурных памятников; поддержка  национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

- Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общие расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы составят

Общий объем финансирования составил;

6 027 166,54 рублей в том числе: по годам

2019-1 062 671,20 рублей

2020-257 601,00 рублей

2021-1 094 774,50 рублей

2022-1 898 514,80 рублей

2023-1 605 509,04 рублей

2024-108 096,00 рублей, в том числе 103 918,48 на ремонт автомобильной дороги в с.Боголюбовка от пересечения ул.Дорожной до ул.Советская д.27 Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

2025-0 рублей

Финансирование подпрограммы производится за счет налоговых и неналоговых доходов поступлений нецелевого и целевого характера из бюджета муниципального района и областного бюджета.

- Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1.Увеличение доли граждан, ведущих ЛПХ: 2019-12%, 2020г-15 %, 2021г-15 %, 2022г-15 %, 2023г-15 %, 2024г-20%, 2025г-20%.

2 Совершенствование уличной дорожной сети, доведение качества дорог до нормативного состояния, в т.ч. 88730,00 рублей на ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная (от дома №27 до дома №13) в с.Боголюбовка Любинского муниципального района Омской области площадью 1,3230 (тыс.кв.м.).

Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1) сокращение доли семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории сельского поселения с 2% до 5%.

2) сокращение доли молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельском поселении с 0% до 1%.

3) прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями с 115 человек до 550 человек.

4) уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети - 63 процента.

5) уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения - 65 процентов.

6) количество созданных новых рабочих мест на селе при реализации инвестиционных проектов - 4 места.

- Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения. Ответственность за реализацию мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы несет Администрация Боголюбовского сельского поселения.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения

Результаты оценки эффективности реализации Подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации муниципальной программы, согласованные с комитетом финансов и контроля администрации Любинского муниципального района ответственный исполнитель представляет на рассмотрение администрации Боголюбовского сельского поселения.

Подпрограмма 7: «Формирование комфортной городской среды» Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Боголюбовского

сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды Боголюбовского сельского поселения» Любинского муниципального района Омской области» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Цель подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Боголюбовского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1) Проведение капитального ремонта и ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий; 2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Благоустройство общественных территорий Боголюбовского сельского поселения: 1) Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2) Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий (далее - благоустройство общественных территорий). |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составляет 917 508,75 рублей, в том числе: 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год- 917 508,75 рублей, Устройство ограждения на территории кладбища в с.Боголюбовка Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области; 2024 год- 0,00 рублей. Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, поступления целевого характера из бюджетов: федерального, областного и бюджета Любинского муниципального района Омской области. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных общественных территорий. |

Раздел II. Характеристика текущего состояния социально – экономического развития Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

Одним из приоритетных направлений развития Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области (далее –поселение) является повышение уровня благоустройства общественных территорий, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории поселения.

Текущее состояние благоустройства общественных территорий неудовлетворительное. Количество имеющихся детских и спортивных площадок недостаточно.

Помимо отсутствия элементов благоустройства на территориях общего пользования наблюдается значительное разрушение асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, парковок, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым территориям.

От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъезду многоквартирного дома.

В настоящее время значительная часть благоустройства общественных территорий имеет высокую степень износа либо отсутствует вовсе и не соответствует в полной мере современным требованиям.

Из-за недостаточного финансирования благоустройство общественных территорий практически не осуществлялось.

Комплексный подход к реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства общественных территорий, способствует формированию комфортной и современной городской среды, росту благоустройства территорий общего пользования поселения.

На территории Боголюбовского сельского поселения общее число общественных территорий составляет 8 единиц. При этом уровень благоустроенности дворовых территорий и общественных территорий составляет 0 процентов от общего количества.

Для оценки состояния 8 общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, проведена инвентаризация 8 общественных территорий в порядке, утвержденном постановлением администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района от 11 февраля 2022года №19-п «О проведении инвентаризации общественных территорий Боголюбовского сельского поселения»

По результатам инвентаризации объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Боголюбовского сельского поселения не выявлены.

Вопросы благоустройства территорий Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области требует принятия комплексных мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных территорий, проездов к ним, от состояния которых во многом зависит внешний облик населенных пунктов, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий, а также комфорт и качество жизни населения.

Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства муниципального образования позволит сформировать многофункциональную адаптивную городскую среду для проживания граждан.

Вопросы благоустройства территории Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области требует поиска эффективных решений. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области и сложившуюся инфраструктуру общественных территорий для определения функциональных зон.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан, посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.

Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

– Проведение капитального ремонта и ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий;

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 – 2024 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

Для выполнения поставленной цели, необходимо провести Перечень мероприятий.

Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.

Мероприятие 2. Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий. Работы по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирного дома осуществляются в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома.

Мероприятие 1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Мероприятие 3. Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды.

Минимальный перечень работ по благоустройству общественных территорий;

- обеспечение освещения общественных территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству общественных территорий включает следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- другие работы.

Минимальный перечень работ по благоустройству общественных территорий является исчерпывающим и не может быть расширен.

Мероприятие 3. Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий должны быть проведены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Данные условия учитываются при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству.

Раздел 6. Описание целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий Боголюбовского сельского поселения, планируется выполнение следующих мероприятий:

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество отремонтированных автомобильных дорог

общего пользования местного значения

А=

где:

- количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

Увеличение доли благоустроенных общественных территорий, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А2– В2,

где:

А2 – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в отчетном году, процентов;

В2 – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования, ожидаемый результат измеряется в единицах.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого специалистами администрации Боголюбовского сельского поселения.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составляет 917 508,75 рублей,

в том числе:

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год- 917 508,75 рублей, Устройство ограждения на территории кладбища в с.Боголюбовка Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области;

2024 год- 0,00 рублей.

Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, поступления целевого характера из бюджетов: федерального, областного и бюджета Любинского муниципального района Омской области.

Объем средств на реализацию данных основных мероприятий представлен в приложении № 8 «Структура муниципальной подпрограммы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» к муниципальной программе.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит достижение ожидаемого результата:

позволит увеличить долю благоустроенных общественных территорий Боголюбовского сельского поселения.

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

По итогам отчетного финансового года администрация поселения на основании данных, сформированных исполнителями мероприятий формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боголюбовского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденному постановлением  Администрации сельского поселения от № 62-п от 24.07.2013 года (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Раздел 10. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в подпрограмму.

Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства общественной территории, включаемых в подпрограмму (далее  - Порядок).

Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей общественной территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн- проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей общественной территории.

Разработка дизайн- проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства Боголюбовского сельского поселения, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Разработка дизайн- проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Боголюбовского сельского поселения, а также совместно (далее – разработчик).

Срок разработки дизайн - проекта – подготовить и утвердить не позднее 1 марта текущего года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн – проект благоустройства каждой общественной территории, включенной в Программу.

Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Боголюбовского сельского поселения - http://lubin.omskportal.ru, на собраниях граждан с привлечением разработчика.

Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию Боголюбовского сельского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация Боголюбовского сельского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте Администрации Боголюбовского сельского поселения - http://lubin.omskportal.ru.

Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Раздел 11. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период.

Проведение мероприятий по благоустройству общественной территорий должно быть проведено с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественной территорий населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Данные условия учитываются при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве утверждается решением схода граждан. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории на основании распоряжения Администрации Боголюбовского сельского поселения от 02.06.2022 N 17-р "О муниципальной инвентаризационной комиссии" и в соответствии с "Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков для их размещения", определенным приложением к государственной программе Омской области "Формирование комфортной городской среды", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 N 248-п.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федеральной программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Боголюбовского сельского поселения, определяется планом мероприятий Программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Боголюбовского сельского поселения.

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Боголюбовского сельского поселения, утвержденными постановлением администрации Боголюбовского сельского поселения, определяется планом мероприятий Программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Боголюбовского сельского поселения.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федеральной программы в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства Боголюбовского сельского поселения.

При определении перечня работ, выполняемых в рамках реализации подпрограммы, мероприятия синхронизируются с реализуемыми региональными и муниципальными программами строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории городского поселения.

Общественные территории могут быть исключены из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественной территории областной межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ устанавливается не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур.

- Случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расхождении субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятия по цифровизации сельского хозяйства, включенных в муниципальную программу.

Подпрограмма 8 «Комплексное развитие сельских территорий Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | «Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма) | «Комплексное развитие сельских территорий Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» (далее - подпрограмма) |
| Наименование органа исполнительной власти Боголюбовского сельского поселения, являющегося ответственным исполнителем подпрограммы | - Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование органа исполнительной власти Боголюбовского сельского поселения, являющегося ответственным соисполнителем подпрограммы | - Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 годы Отдельные этапы ее реализации не выделяются |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения повышения качества и уровня жизни населения Боголюбовского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | Развитие комплексного обустройства сельских территорий |
| Перечень основных мероприятий | 1.Развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского населения. 2.Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях. Благоустройство сельских территорий. 3. Улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов Боголюбовского сельского поселения Любинского района Омской области |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 0,00 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 рублей; 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00рублей; 2024 год –0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1) Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, в том числе путем получения ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке до 3 процентов годовых до 2025года не менее 180 семей: В 2020 году не менее 1 семьи; - 2021году не менее 1 семьи; - 2022 году не менее 1 семьи; - 2023 году не менее 1 семьи; - 2024 году не менее 1 семьи; - 2025 году не менее 1 семьи. 2) Повышение уровня комплексного обустройства села: 2.1. Подключение жилых домов к действующим распределительным газовым сетям: - 2020 году не менее 2 домов; - 2021году не менее 3 домов - 2022 году не менее 4 домов; - 2023 году не менее 4 домов; - 2024 году не менее 3 домов; - 2025 году не менее 3 домов. - 2.2. строительство водопроводных сетей не менее 10 км. в т.ч. по годам: - 2020 году не менее 0,0 км.; - 2021году не менее 0,0 км.; - 2022 году не менее 0,0 км.; - 2023 году не менее 0,0 км.; - 2024 году не менее 0,0 км.; - 2025 году не менее 10,0 км.; -2.3.Ремонт, реконструкция, строительство внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения не менее - 6,0 тыс.м2; в т.ч. по годам: - 2020 году не менее 1,0 тыс.м2.; - 2021году не менее 1,0 тыс.м2.; - 2022 году не менее 1,0 тыс.м2.; - 2023 году не менее 1,0 тыс.м2.; - 2024 году не менее 1,0 тыс.м2; - 2025 году не менее 1,0 тыс.м2.; 3) Реализация проектов по благоустройству сельских территорий не менее 2 шт.; 4) Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в сельской местности к 2025году не менее 56,5%, в т.ч. по годам: - в 2020 году 51,0 %; 2021году 53,0%; 2022 году 54,0 %; 2023 году 55,5%; 2024 году 56,0%; 2025 году 56,5%. 6) Создание новых рабочих мест в агропромышленном комплексе в количестве не менее 10 чел. |

Раздел 2. Сфера социально – экономического развития Боголюбовского сельского поселения, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин

их возникновения и прогноз ее развития

Боголюбовское сельское поселение является территорией со сложившейся сельскохозяйственной специализацией.

Основой экономики Боголюбовского сельского поселения является производство продукции сельского хозяйства, основная специализация –производство продукции растениеводства. 
Позиционировать Боголюбовское сельское поселение прежде всего как аграрное поселение, позволяет имеющаяся площадь сельскохозяйственных угодий площадью 14354 га, в том числе пашни – 3248 га, сенокосы и пастбища занимают 3797 га.

Численность населения по состоянию на 01.01.2023 года 1032 человека (-22 чел к уровню прошлого года), в том числе: с. Боголюбовка - 603 чел., д. Андреевка - 101 чел., д. Астрахановка - 239 чел., д. Большемогильное -89 чел.

из них: трудоспособное - 567 человек. Число занятых в экономике - 320 человек, в том числе в районе - 198 человек (из них в ЛПХ – 102 человека), в г. Омске – 60 человек, в других районах - 15 человек, в другом регионе - 47 человек. Незанятое население составляет 342 человека. Общая численность безработных 13 человек. Численность экономически активного населения – 333 человека. Уровень общей безработицы в поселении 3,9 %.

Демографическая ситуация в сельском поселении на протяжении последних десяти лет складывалась неоднозначно. В период 2011-2015 годов отмечался естественный прирост и только с 2016 года естественная убыль населения. Миграционный отток населения наблюдается с 2014 года. За 2022 год родилось 8 человек (-3 к уровню 2021г.), умерло 5 (-7 к уровню 2021г.), прописалось по месту жительства 22 человек (+11 чел. к уровню 2021г.), выбыло 30 человек (+9 чел. к уровню 2021г.). В результате естественная прибыль населения 3 чел., миграционная убыль -8 человек.  В агропромышленном комплексе заняты 30 человек.

В последние годы наблюдается снижение числа занятых в сельскохозяйственных организациях. Применение интенсивных технологий, механизация и роботизация производственных процессов определяют тенденцию к снижению общей потребности в работниках, но повышают требования к качеству их подготовки.

В отрасли сельского хозяйства функционируют сельскохозяйственная организация ООО «Продо зерно» цех № 6 – специализируется на растениеводстве (посевы зерновых культур), ИП Есипов В.Б. - выращивание картофеля и 276 личных подсобных хозяйств.

За 2022 год сбор зерновых в хозяйстве составил 10460т (+4860т к уровню 2021г.), урожайность зерновых 22,9ц/га.

Остается ряд важных проблем системного характера, сдерживающих развитие агропромышленного сектора и сельских территорий.

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности обусловили обострение социальных проблем села.

Основными причинами замедления развития отрасли сельского хозяйства являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неблагоприятные природные факторы, неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – СХТП) к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, растущим диспаритетом цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования в сфере производства сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных кадров, в том числе молодых кадров, вызванный низким уровнем заработной платы и качества жизни в сельской местности.

В силу природных особенностей сельского поселения неблагоприятной остается обстановка по водообеспечению сельского населения. В сельском поселении отсутствует центральное водоснабжение. В целях удовлетворения потребности в питьевой воде, население сельского поселения использует воду из общественных колодцев и скважин.

Обеспечение сельского населения сельского поселения сетями газоснабжения является одним из основных направлений государственной поддержки. В настоящее время 2 населенных пункта сельского поселения (с.Боголюбовка и д.Астрахановка) при поддержке Администрации Любинского муниципального района газифицированы, при этом из-за финансовой недостаточности населения подключены к газовому отоплению всего 55,5% жилых домов от общего количества.

Существует необходимость не только в строительстве и реконструкции автомобильных дорог в сельских населенных пунктах, но и в проведении ремонтов автомобильных дорог регионального и районного значения.

Реализация и поддержка реализации проектов комплексного освоения территорий или развития застроенных территорий, а также проектов по развитию застроенных территорий.

Динамика развития жилищной сферы в период до 2025 года будет
определяться воздействием ряда факторов. В результате предпринятых в
последние	годы	мер	государственного	регулирования	и наличия неудовлетворенного платежеспособного спроса со стороны ряда категорий
граждан ежегодные объемы ввода жилья будут расти, что позволит
стабилизировать уровень цен на жилье в реальном выражении. Вместе с тем,
сохранится	высокая	 зависимость	жилищной сферы от динамики макроэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья. Все это определяет существенные риски реализации муниципальной подпрограммы. Улучшение жилищных условий сельских граждан, и в первую очередь обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей, в настоящее время невозможно без предоставления безвозмездной государственной поддержки (социальных выплат).

Сельские объекты социальных сфер образования, здравоохранения, достигшие 40 - 60-летнего срока эксплуатации, требуют значительных вложений для реконструкции.

В связи со сложившейся ситуацией вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) необходимо решать объединенными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных организаций (далее – СХО), органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки. Комплексный подход к решению проблем АПК предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего эффективную организацию процесса управления, контроля и взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, распределение реализуемых мероприятий по исполнителям и срокам, более эффективное использование финансовых ресурсов для решения обозначенных задач.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить решение задач по развитию сельского хозяйства, повышению устойчивости развития сельских территорий, улучшению сельской инфраструктуры и росту уровня жизни и занятости населения Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, росту налоговых поступлений в бюджет сельского поселения.

К основным рискам, связанным с решением проблем программно-целевым методом, относятся:

- изменение федерального и областного законодательства;

- ухудшение экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий попрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» программы «Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области».

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» (далее подпрограмма) базируется на положениях Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696, государственной программой Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области», утвержденной  постановлением Правительства Омской области от 16 декабря 2019года №425-п.

Подпрограмма предусматривает комплексное развитие сельских территорий Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Приоритетами являются:

- в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее - СХТП);

- в социальной сфере - развитие сельских территорий в качестве условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности района.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить:

1) экономический эффект – увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2025 году по отношению к 2019 году;

2) бюджетный эффект:

- объем налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого и целевого характера в бюджет Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района, поступлений целевого характера из областного, федерального и районного бюджетов;

3) социальный эффект:

- за годы реализации программы будет приведено в нормативное состояние не менее 50% протяженности дорог местного значения;

- обустроены прилегающие территории в центре с.Боголюбовка не менее 2;

- увеличение ввода жилья в эксплуатацию не менее 100 кв.м. ежегодно

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения повышения качества и уровня жизни населения Боголюбовского сельского поселения. Для ее достижения необходимо решение основной задачи - Развитие комплексного обустройства сельских территорий.

Достижение цели и выполнение задачи подпрограммы будут способствовать решению социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной аграрной политики, указанным в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р, федеральной Государственной программе, и приоритетам социально-экономической политики, определенным Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года N 93.

- Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 6 лет, рассчитан на период 2020 – 2025 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы разработаны на основе анализа ситуации и перспектив развития отрасли сельского хозяйства с учетом имеющихся резервов.

В целях решения основной задачи подпрограммы «Развитие комплексного обустройства сельских территорий» в ее составе реализуются основные мероприятия:

1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского населения.

2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях. Благоустройство сельских территорий.

3. Улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Реализация основного мероприятия №1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского населения» направлено на удовлетворение потребностей всех групп сельского населения в жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни, содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, имеющими необходимый уровень знаний и квалификацию.

Реализация основного мероприятия № 2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях. Благоустройство сельских территорий направлено на решение задачи по комплексному обустройству объектами водоснабжения, газоснабжения населенных пунктов, расположенных в сельской местности, за счет реализации мероприятий по водоснабжению и водоотведению, а также обеспечению населенных пунктов сетевым газом. Повышение уровня комплексного обустройства села - направлено на обеспечение сельского населения Омской области дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями, а также фельдшерско-акушерскими пунктами, объектами культуры и спорта путем создания учреждений культурно-досугового типа и спортивных сооружений.

Реализация основного мероприятия №3 «Улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области- направлено на решение вопросов по комплексному обустройству автомобильными дорогами населенных пунктов Боголюбовского сельского поселения для стимулирования инвестиционной активности в АПК за счет реализации мероприятий по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих твердое покрытие, проведению капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях.

Основные мероприятия подпрограммы разработаны на основе мониторинга развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, с учетом имеющихся ресурсов и базируются на следующих принципах:

1) размещение объектов жилищного строительства в соответствии со схемой территориального планирования и генеральным планом сельского поселения;

2) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций;

3) удовлетворение потребностей сельского населения, развивающего семейные животноводческие фермы, семей начинающих фермеров в жилье;

4) использование современных технологий при создании объектов жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры;

5) размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии со схемой территориального планирования и генеральным планом сельского поселения;

6) первоочередное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК, развиваются крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - КФХ);

- Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств бюджета Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого и целевого характера из районного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников. Финансирование расходов на реализацию подпрограмм осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, на соответствующий финансовый год.

Механизм привлечения федеральных и областных средств предусмотрен федеральной и региональной Государственными программами.

Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов предполагается на долевой основе при соблюдении Боголюбовским сельским поселением условий софинансирования, предусмотренных федеральным и областным законодательствами.

Привлечение средств районного бюджета предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования муниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством.

Привлечение внебюджетных средств предполагается за счет:

1) использования механизмов государственно-частного партнерства (собственных или кредитных средств инвесторов, привлеченных в том числе по концессионным соглашениям, направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством (реконструкцией) инженерной инфраструктуры сел);

2) собственных и привлеченных, в том числе кредитных, средств сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее - СХТП), затраченных на реализацию программных мероприятий, предусматривающих субсидирование части затрат;

3)  средств населения за счет долевого участия граждан, молодых семей и молодых специалистов в строительстве (приобретении) жилья, объектов инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог, а также в реализации местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на которые предоставляются гранты.

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

Оказание финансовой поддержки гражданам сельской местности на строительство (приобретение) жилья, а также строительство жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения осуществляется в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий".

Право на обеспечение жильем по договорам найма жилого помещения путем получения субсидий имеет:

а) гражданин, постоянно проживающий на территории сельского поселения (подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту жительства), при соблюдении им следующих условий:

работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (основное место работы) на сельских территориях (непрерывно в организациях одной сферы деятельности в течение не менее 1 года на дату включения в сводные списки граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей жилья по договорам найма жилых помещений;

признание нуждающимся в улучшении жилищных условий или постоянное проживание совместно с родителями (в том числе усыновителями), и (или) полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками (бабушками) при отсутствии в собственности жилого помещения (жилого дома) на территории сельского поселения, в котором гражданин постоянно проживает (зарегистрирован);

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских территориях, при соблюдении им в совокупности следующих условий:

работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (основное место работы) на сельских территориях;

переезд на территорию сельского поселения, в котором гражданин работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность (основное место работы), из другого муниципального района или городского округа (за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр соответствующего муниципального района);

проживание на сельских территориях в границах соответствующего сельского поселения, в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

регистрация по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации на сельских территориях в границах соответствующего сельского поселения, в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства;

отсутствие в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях в границах сельского поселения, в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства.

Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов и средств работодателя. Доля средств работодателя и муниципального образования должна быть не менее 20 процентов расчетной стоимости строительства жилья.

Благоустройство территорий общественно значимых проектов планируется осуществляется за счет средств государственной поддержки, предоставленной по следующим приоритетным направлениям:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- организация ливневых стоков;

- обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Благоустройство сельских территорий также предусматривает привлечение внимания школьников к актуальным проблемам местного сообщества, формирование чувства гражданской инициативы и ответственности за социальную обстановку в своих территориях, пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков.

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и содействие занятости сельского населения – одно из ключевых направлений. Будут строиться дома, жильё по социальному найму, дороги местного значения. С 2020 года осуществляется ипотечное кредитование по льготной ежегодной процентной ставке не более 3 %. В приоритете - улучшение жилищных условий сельского населения, содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами. Планируется строить и реконструировать внутрипоселковые водо- и газопроводы, общеобразовательные учреждения, дошкольные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры и благоустраивать деревни и сёла. На территории Боголюбовского сельского поселения к 2025 году планируется реализовать минимум 2 проекта по обустройству придомовых территорий в центе с.Боголюбовка.

Предусматривается устройство улично-дорожной сети и коммуникационные коридоры, размещение контейнеров под ТКО;
Проектами предусматривается непрерывная система озеленения
проектируемой территории: от озеленения улиц и территорий общего
пользования созданием бульваров до обустройства буферных зон – зеленых
насаждений вдоль автодорог.
        Леса, прилегающие к территории проекта планировки планируется использовать как рекреационные территории с обустройством дорожно - тропиночной сети. Все свободные от покрытий участки улиц планируется
благоустраивать зелеными насаждениями общего пользования. Таким образом, архитектурно-планировочные решения отражают целесообразность и удобство организации среды жизнедеятельности, содержат решения по формированию пространственной структуры.

Для оценки выполнения мероприятий подпрограммы при установленных объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:

1) Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, в том числе путем получения ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке до 3 процентов годовых до 2025 года. (единица измерения - семей). Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Администрации Боголюбовского сельского поселения;

2) Повышение уровня комплексного обустройства села:

ввод в действие объектов инженерного обустройства:

- 2.1. подключение жилых домов к распределительным газовым сетям; (единица измерения – шт.). Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Администрации Боголюбовского сельского поселения;

- 2.2. водопроводных сетей; (единица измерения – км.). Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Администрации Боголюбовского сельского поселения;

-2.3. Ремонт, реконструкция, строительство внутрипоселковых автомобильных дорог местного назначения. (единица измерения - тыс. кв.м). Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Администрации Боголюбовского сельского поселения;

-2.4.Количество объектов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также общественно значимых объектов в сельских населенных пунктах, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. (единица измерения - единиц). Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Администрации Боголюбовского сельского поселения;

3)  Реализация проектов по благоустройству сельских территорий не менее 2 ед.; (единица измерения - единиц). Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Администрации Боголюбовского сельского поселения;

5) Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в сельской местности. (единица измерения - процентов).

Значение показателя определяется по формуле:

ДФсн = КФсн / Коо x 100, где:

ДФсн - Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в сельской местности в общей численности населения Боголюбовского сельского поселения, процентов;

КФсн – численность сельского населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек; Данный показатель определяется на основании данных мониторинга Администрации Боголюбовского сельского поселения;

КФоо - общая численность населения Администрации Боголюбовского сельского поселения, человек.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,0 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00рублей;

2024 год –0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Сведения о распределении средств муниципального бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении № 2 к муниципальной программе Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области».

- Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение Подпрограммы позволит обеспечить развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения в сельском поселении, повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, финансовую устойчивость предприятий АПК.

Значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

- Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

- Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несут ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

По итогам отчетного финансового года Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Любинского муниципального района Омской области 
от 19 июля 2013 года № 627-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение №1

Структура муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения

«Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения на 2019 – 2025 годы»

|  | Наименование | Целевая статья | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения | 0800000000 | 40138105,41 | 4889508,39 | 4106721,77 | 6001870,25 | 6281449,34 | 7451904,35 | 5746781,58 | 5659869,73 |
| подпрограмма 1 | Муниципальное управление и управление имуществом в Боголюбовском сельском поселении | 0810000000 | 21270794,58 | 2475508,10 | 2741201,42 | 2607171,66 | 2539552,97 | 3193506,66 | 3936317,23 | 3777536,54 |
| основное мероприятие 1 | ВЦП «Повышение эффективности деятельности Администрации Боголюбовского сельского поселения | 0810100000 | 19321903,25 | 2106783,90 | 1879777,57 | 2398028,66 | 2091952,69 | 3187506,66 | 3883317,23 | 3774536,54 |
| мероприятие 1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на формирование и исполнение бюджета поселения | 0810190020 | 450500,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 90500,00 | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 |
| мероприятие 2 | Реализация прочих мероприятий: | 0810219990 | 1673180,72 |  | 748860,00 |  | 239349,28 |  | 340172,77 | 344798,67 |
| мероприятие 3 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0810151182 | 657908,00 | 69947,00 | 74040,00 | 77303,00 | 78109,00 | 108284,00 | 119438,00 | 130787,00 |
| основное мероприятие 2 | ВЦП «Формирование и развитие собственности Боголюбовского сельского поселения: | 0810200000 | 223386,00 | 40000,00 | 16944,00 | 70800,00 | 39642,00 | 53000,00 | 3000,00 |  |
| мероприятие 1 | Реализация прочих мероприятий: | 0810219990 | 520,00 | 0,00 |  | 520,00 |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Боголюбовского сельского поселения: | 0820000000 | 6192599,18 | 673347,22 | 575697,21 | 1378015,12 | 1293451,29 | 852219,19 | 682918,85 | 736950,30 |
| основное мероприятие 1 | Развитие жилищного строительства на территории Боголюбовского сельского поселения | 0820100000 | 4513819,00 | 1261707,00 | 1363895,00 | 1087918,00 | 798990,00 | 640,00 | 669,00 | 0,00 |
| основное мероприятие 2 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Боголюбовского сельского поселения | 0820200000 | 336641,00 |  |  |  |  | 182634,00 | 154007,00 | 0,00 |
| мероприятие 1 | Организация газоснабжения населения | 0820280160 | 4192,00 | 548,00 | 851,00 | 854,00 | 630,00 | 640,00 | 669,00 | 0,00 |
| мероприятие 2 | Организация теплоснабжения населения | 0820280170 | 3866811,00 | 1140000,00 | 1141272,00 | 700000,00 | 714930,00 | 59940,00 | 110669,00 | 0,00 |
| мероприятие 3 | Организация водоснабжения населения | 0820280210 | 978696,00 | 121707,00 | 221772,00 | 387064,00 | 83430,00 | 122054,00 | 42669,00 | 0,00 |
| основное мероприятие 3 | Благоустройство территории Боголюбовского сельского поселения | 0820300000 | 2615017,75 | 124241,00 | 48235,00 | 184386,12 | 325326,29 | 668305,19 | 527573,85 | 736950,30 |
| основное мероприятие 4 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки с учетом внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон. | 0800000000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 | Реализация прочих мероприятий | 0810219990 | 292630,00 | 109463,00 | 61228,00 | 50000,00 | 70630,00 | 640,00 | 669,00 |  |
| мероприятие 2 | участие в организации деятельности по сбору(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения | 0820380200 | 391161,26 | 55728,26 | 23880,00 | 31994,00 | 71052,00 | 123838,00 | 84669,00 | 0,00 |
| мероприятие 3 | участие в организации деятельности по сбору(в том числе раздельному сбору), и транспортированию, твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения | 0820380030 | 173471,00 | 23642,00 | 10664,00 | 23717,00 | 27453,00 | 18611,00 | 69384,00 | 0,00 |
| подпрограмма 3 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Боголюбовского сельского поселения | 0830000000 | 1538700,79 | 132656,83 | 111623,85 | 245933,45 | 170746,16 | 256195,11 | 302431,50 | 319113,89 |
| основное мероприятие 1 | ВЦП Пожарная безопасность и защита населения и территории Боголюбовского сельского поселения | 0830210010 | 950957,90 | 128652,33 | 110343,85 | 245933,45 | 170746,16 | 135282,11 | 80000,00 | 80000,00 |
| мероприятие 1 | Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Боголюбовского сельского поселения | 0830210020 | 1242663,74 | 128652,33 | 110343,85 | 245933,45 | 170746,16 | 127442,56 | 221431,50 | 238113,89 |
| подпрограмма 4 | Обеспечение безопасности дорожного движения в Боголюбовском сельском поселении | 0840000000 | 3715322,90 | 516971,94 | 359938,72 | 587975,52 | 369184,12 | 454965,60 | 705018,00 | 721269,00 |
| основное мероприятие 1 | Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения | 0840119990 | 3715322,90 | 516971,94 | 359938,72 | 587975,52 | 369184,12 | 454965,60 | 705018,00 | 721269,00 |
| мероприятие 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктах поселения | 0840119990 | 1256070,30 | 338471,94 | 201938,72 | 442275,52 | 273384,12 |  |  |  |
| мероприятие 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктах поселения | 0840119990 | 578000,00 | 178500,00 | 158000,00 | 145700,00 | 95800,00 |  |  |  |
| подпрограмма 5 | Повышение энергетической эффективности экономики Боголюбовского сельского поселения и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе. | 0850000000 | 476012,67 | 28353,10 | 60659,57 | 88000,00 | 10000,00 | 172000,00 | 12000,00 | 105000,00 |
| основное мероприятие 1 | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет теплозащиты зданий | 0850100000 | 387230,00 | 10230,00 | 0,00 | 88000,00 |  | 172000,00 | 12000,00 | 105000,00 |
| мероприятие 1 | Внедрение экономических источников освещения с использованием энергосберегающих осветительных приборов | 0850110010 | 70659,57 |  | 60659,57 | 0,00 | 10000,00 |  |  |  |
| подпрограмма 6 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: | 0860000 | 6027166,54 | 1062671,20 | 257601,00 | 1094774,50 | 1898514,80 | 1605509,04 | 108096,00 | 0,00 |
| основное мероприятие 1 | Создание условий для функционирования сельского хозяйства | 0860100000 | 1283528,85 | 857906,65 | 121749,90 | 145510,90 |  | 148361,40 | 10000,00 | 0,00 |
| мероприятие 1 | Иные бюджетные ассигнования | 0860180000 | 1123467,20 | 854861,00 | 117796,00 | 142714,20 |  |  | 8096,00 | 0,00 |
| основное мероприятие 2 | Субсидии юридическим лицам, ИП, физлицам производителям товаров, работ, услуг | 0860180000 | 14884,70 | 3044,90 | 3953,70 | 2796,70 |  | 5089,40 |  |  |
| основное мероприятие 2 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0860270340 | 3325000,00 |  |  | 750000,00 | 1375000,00 | 1200000,00 |  |  |
| основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорогобщего пользования местного значения в поселениях | 08602S0340 | 807588,44 |  |  | 199263,60 | 351177,20 | 257147,64 |  |  |
| мероприятие 1 | Ремонт автомобильной дороги в с.Боголюбовка по ул.Советская от д.№9 до д.№13» Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | 0800000 | 949263,60 |  |  | 949263,60 |  |  |  |  |
| мероприятие 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная (от дома №27 до дома №13) в с.Боголюбовка Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | 0800000 | 1726177,20 |  |  |  | 1726177,20 |  |  |  |
| мероприятие 1 | Ремонт автомобильной дороги ул.Центральная (от дома №28 до дома №40) в д.Астрахановка Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | 0800000 | 1457147,64 |  |  |  |  | 1457147,64 |  |  |
| мероприятие 1 | Ремонт автомобильной дороги в с.Боголюбовка от перекрестка ул.Дорожная до ул.Советская д.№27 Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | 0800000 | 103918,48 |  |  |  |  |  | 103918,48 |  |
| подпрограмма 7 | Формирование комфортной городской средыв Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | 0800000 | 917508,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917508,75 | 0,00 | 0,00 |
| основное мероприятие 1 | Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфртной городской среды | 0800000 | 917508,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917508,75 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1 | Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфртной городской среды | 0800000 | 917508,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917508,75 | 0,00 | 0,00 |